天津市东丽区市容和园林管理委员会

信    息

第11期（总第825期）

签发领导：张克奎

—————————————————————————

“清洁村庄”行动进展及下一步安排

一、目前进展情况

清洁村庄行动部署会后，万新街、新立街、华明街、无瑕街、军粮城街、金钟街，金桥街七个街按照今年的清洁村庄行动实施方案抓好各项工作，严格按照工作内容及时间节点完成各项任务。

一是按照时间节点逐村进行卫生集中清整。截至目前,新立街务本一、十三顷、中营、赵北，金桥街骆驼房子、中心庄、刘辛庄、窦家房子、双合，万新街南大桥、杨台，金钟街欢坨、南孙庄、南何庄，军粮城街东堼、苗街，无瑕街小北庄、官房，共计18个村已完成集中清整，累计清理卫生死角716个，清理市场8个，清理河道沟渠37条，清理垃圾1616吨，动用机械377台班，出动人员2552人次，清理小广告10794平方米，清理私搭乱建45处。下一步各街将根据各村的实际情况按照时间节点完成其他村庄的清整工作。

二是配备环卫设施设备。根据各街实际情况，2013年、2014年共计需完成1843个垃圾箱，359个垃圾池，233辆保洁三轮车的配置，同时对各村存在问题的245座厕所进行维修。此项工作争取5月底之前完成。

三是加强长效管护制度。对于完成集中清整的村均建立长效保洁机制，陆续招聘保洁人员。各村配备保洁人员所需资金，由所属各街、村自行解决。3月底前完成612名保洁人员的招聘工作。

二、下一步工作打算

1、深入贯彻落实市区领导检查时提出的工作要求，积极借鉴其他区县好的经验和做法，进一步提高整治标准。

2、争取资金保障支撑。统筹做好清洁村庄行动环境卫生整治实施，积极争取市级资金补贴，落实资金匹配标准，完善资金保障机制，保障清洁村庄建设资金和管理维护资金的投入。

3、落实长效管理机制。推进村庄环境卫生管理长效机制落实，做到属地管理、条块结合、无缝链接。

4、强化舆论引导作用。继续加大“同在一方热土，共建美好家园”活动的宣传力度，建立健全社会监督、舆论监督、群众监督体系，有效引导村民的环境意识和参与意识，提高文明素质，形成全民关注、全民支持、全民参与的良好氛围，实现清洁村庄成果共建共管共享。

5、强化巡查督导，加大推动力度。区市容园林委4个推动工作组对各街道实施村庄清脏治乱集中清整活动进行检查，进一步落实清洁村庄各项工作任务，确保示范清洁村庄建设。

（东丽区市容园林委）

2014年3月3日