附表

东丽区2023年天津市生态环境保护督察

反馈问题整改情况公示表

| 整改任务 | 任务编号 | 东丽区2023年天津市生态环境保护督察反馈问题第 6 项整改任务 |
| --- | --- | --- |
|  | 问题描述 | 环境监管体系不能适应形势变化。归航路周边裸地已苫盖区域出现破损，融文园、融章园之间规划道路大量堆放建筑垃圾且未苫盖，融创城周边道路积尘严重，融丹园北侧规划道路上有多处物品焚烧、燃放烟花爆竹痕迹。 |
| 责任单位 | 区城管委、公安东丽分局、新立街道 |  |
| 整改目标 | 清理融文园、融章园之间空地建筑垃圾，督促属地街道和作业单位加强融创城周边道路和融丹园北侧道路的清扫保洁，保持环境卫生干净整洁。 |  |
| 整改措施 | 一是清理融文园、融章园之间建筑垃圾，并对裸露地面进行苫盖。强化融创城周边道路清扫保洁，清理融丹园北侧道路烟花爆竹残留物。融创城周边地块属于未移交地块，由天津滨海发展投资控股有限公司组织天津隆创物业管理有限公司负责环境卫生管理，区城管委持续加强行业服务指导，督促新立街道加强日常监管，确保环境干净整洁。二是公安东丽分局持续开展社会面宣传，加大《天津市人民代表大会常务委员会关于禁止燃放烟花爆竹的决定》和《天津市烟花爆竹安全管理办法》宣传力度，增强广大市民的法治意识，引导广大群众遵纪守法。持续开展对非法运输、燃放烟花爆竹违法行为的打击工作，做到发现一起、查处一起。多措并举，构成违反治安管理行为的依法予以治安管理处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。街道加大对焚烧物品等行为的日常巡查管控力度，发现问题及时处理或移交相关部门处置。 |  |
| 整改主要工作及成效 | 一是区城管委组织属地街道、地块开发公司和物业单位召开专项会议，明确道路清扫保洁、垃圾收运责任，天津滨海发展投资控股有限公司组织物业单位对融创城周边道路进行清扫保洁。二是融文园与融章园之间空地建筑垃圾已清理干净，并对裸露地面进行了苫盖，环境卫生得到有效改善。三是公安东丽分局制定《公安东丽分局烟花爆竹专项治理行动工作方案》依法严厉打击非法生产、运输、储存、经营、燃放烟花爆竹违法犯罪活动。 |  |
| 整改时限 | 2024年12月20日 |  |
| 社会监督联系人及电话 | 联系人：李永伟，电话：022-24945277 |  |