购买房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务

项目经费绩效评价报告

项目名称 购买房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务项目经费

项目单位 天津市东丽区住房和建设委员会

天津广信有限责任会计师事务所

2021年12月17日

目录

一、 项目基本概况	1

（一） 项目背景	1

（二）项目组织实施概况	1

（三）绩效目标设定情况	1

（四） 年度资金执行情况	2

二、绩效评价的组织实施情况	2

（一）绩效评价项目组的人员构成	2

（二）绩效评价工作程序和进度	2

（三）绩效评价的基本原则	4

（四）绩效评价的主要依据	4

三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法	5

（一）指标构建原则及思路	5

（二）评价标准	7

（三）评价结果等级	8

（四）评价方法	8

四、项目绩效与评价结论	8

（一）评价得分情况	8

（二）项目所实现的主要绩效	9

五、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策	9

（二）项目过程	10

（三）项目产出	11

（四）项目绩效	13

六、存在问题	14

七、相关建议	14

# 购买房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务项目经费绩效评价报告

为进一步规范天津市东丽区住房建设委员会（以下简称“区住建委”）关于购买房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务项目经费专项资金管理和使用，我们接受天津市东丽区财政局的委托，通过对项目执行与完成情况的全面了解和分析，对项目立项、项目决策、项目管理、项目绩效等情况进行评价，在核实、收集、整理、汇总、分析绩效相关资料的基础上，形成了项目绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

- 项目基本概况

项目背景

依据区住建委和城乡建设委相关文件要求，区住建委落实属地化监督管理，对东丽区房屋建筑和市政基础设施工程（轨道交通和跨区域市政基础设施等线性工程除外）实行施工图审查的监督管理工作；依法对施工图审查中的违法违规行为进行查处；施工图审查工作中违法违规行为检举、控告和投诉的处理；针对社会投资工程项目推行施工图审查政府购买服务，减轻企业负担。

## （二）项目组织实施概况

该项目由区住建委组织实施，负责具体内容包括：组织项目立项，审批通过后，通过公开招标方式遴选施工图审查单位；对企业施工图审查资料进行收集、初审，并移交施工图审查单位进行专项审核，出具专项审核报告。区住建委根据资金预算及专项审核结果，制定项目资金分配方案，按要求支付施工图审查服务费。年底对年度工作开展情况进行总结整理，分析工作中存在的问题，并制定下一步工作计划。

## （三）绩效目标设定情况

总目标：深化施工图第三方审查监管的“放管服”改革，缩小施工图审查范围；落实房建和市政基础设施工程施工图审查属地化监督管理，推行政府购买服务；健全监管机制，提升工程勘察设计质量，提高审查服务效率，确保工程质量安全。

具体目标：数量指标为按企业申报项目数量100%完成；质量指标为按国家和本市现行的有关法律、法规100%审查；时效指标为审查机构审查时限7-10个工作日100%完成；成本指标为最低成本保质保量完成≦4.23万；社会效益指标为企业减负100%；落实属地化管理100%完成；可持续影响指标为提高施工图审查效率100%；服务对象满意度指标为无纸化办公零跑路100%。

- 年度资金执行情况

购买房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务项目年初预算为790.00万元，由于已实行新建、扩建单体建筑面积小于5000平方米取消施工图审查，执行中对预算进行调整，调整后预算金额为4.23万元，但未见预算调整文件。预算到位金额4.23万元，预算执行金额4.23万元，预算执行率为100%。

表1：2020年度项目预算及执行情况

| 序号 | 预算内容 | 预算安排金额(元) | 执行金额(元) | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年施工图审查服务费 | 42,300.00 | 42,300.00 | 100.00% |
| 合计 |  | 42,300.00 | 42,300.00 | 100.00% |

- 二、绩效评价的组织实施情况

  - （一）绩效评价项目组的人员构成

绩效评价项目组配备了具有丰富绩效评价工作经验的注册会计师及专业评价人员来承担项目。项目负责人具体负责绩效评价项目的内部和外部协调，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。

## （二）绩效评价工作程序和进度

按照区财政局的要求，在规定时间开始现场绩效评价工作，按时完成现场绩效评价工作，形成绩效评价报告。

绩效评价工作分为准备阶段、实施阶段、报告阶段三个阶段。日程表如下：

表2：绩效评价工作日程表

| 工作阶段 | 工作时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 2工作日 | ◇所内集中参与人员进行短期培训，分派任务，讲解要求，明确责任； ◇开展审前调查，收集资料、了解基本情况； ◇进行政策梳理，编制相关工作底稿。 |
| 实施阶段 | 7工作日 | ◇首次入户，了解项目基本情况，沟通落实开展项目绩效评价工作的进度安排。收集项目首批资料，并反馈补充资料意见； ◇收集项目补充资料；进行分类整理、归集，填写相应的工作底稿； ◇定期向委托方汇报、沟通绩效评价中发现的问题； ◇按照绩效评价工作内容编制工作底稿，整理工作资料证据，撰写工作总结； ◇现场形成初步的复核工作总结，以备后续绩效评价报告的撰写奠定基础。 |
| 报告阶段 | 2工作日 | ◇编制绩效评价报告初稿并先征求区财政局的意见； ◇根据沟通结果或补充提供的相关证据资料，修改绩效评价报告初稿； ◇履行事务所内部三级复核制度，正式出具并提交绩效评价报告。 |

1、准备阶段

针对本次项目要求的工作时间紧、工作任务重等特点，提前完成事务所内部的审计团队短期培训、人员分工、资料收集，以及总体策略、具体计划等工作。

2、实施阶段

本阶段包括完成项目的资料准备指导、资料收集、现场沟通等工作。项目组人员在充分了解项目情况基础上开展绩效评价，并形成绩效评价报告。定期向委托人汇报、沟通绩效评价过程中发现问题，解决绩效评价过程中存在的问题。

3、报告阶段

将评价过程中发现的问题进行汇总、整理、分析，并此基础上编制绩效评价报告初稿，及时向区财政局进行沟通、汇报。

## （三）绩效评价的基本原则

1.科学规范原则

绩效评价按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法实施。

2.公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公平、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则

绩效评价财政部门和各预算单位主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出效果进行，评价结果要清晰反映两者之间紧密对应关系。

## （四）绩效评价的主要依据

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2、财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4、《中共天津市委 天津市人民政府<关于全面推进预算绩效管理的实施方案>的通知》（津党发〔2019〕25号）；

5、市政府办公厅《关于推进我市预算绩效管理工作的指导意见》（津政办发〔2011〕109号）；

6、《天津市市级部门（单位）整体支出绩效目标管理办法（试行）》（津财预〔2015〕102号）；

7、《天津市财政项目支出绩效评价共性指标体系》（津财预〔2016〕73号）；

8、《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）；

9、《天津市市级部门预算绩效管理办法》（津财绩效〔2020〕14号）；

10、《天津市市级部门预算绩效目标管理办法》（津财绩效〔2020〕16号）。

# 三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

## （一）指标构建原则及思路

绩效指标评价体系设计以经济性、相关性、重要性、可比性、定量为主原则，结合购买房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务项目经费实施的产出及效果情况，制定绩效指标体系，具体如下：

表3：绩效指标评价得分体系

| 一级评分项 | 二级评分项 | 三级评分项 | 评价要点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 |
|  |  | 绩效目标 明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程（25分） | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×lOO%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5 |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产出（30分） | 产出数量 | 企业申报项目完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量 | 施工图审查合格率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
|  | 产出时效 | 审查机构施工图审及时率 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |
| 效益（25分） | 社会效益 | 为企业减负程度 | 项目实施所产生的社会效益，具体评价项目实施对减轻企业负担的影响程度。 | 4 |
|  |  | 属地化管理率度 | 项目实施所产生的社会效益，具体评价项目实施对落实属地化管理实现程度。 | 4 |
|  | 可持续影响指标 | 施工图审查效率提升的持续影响 | 项目实施所产生的社会效益，具体评价项目实施对施工图审查效率提升的影响。 | 8 |
|  | 满意度 | 企业满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 9 |
| 分值合计 |  |  |  | 100 |

## （二）评价标准

绩效评价采用百分制，项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四大类一级指标共100分。其中项目决策指标20分，项目过程25分，项目产出30分，项目绩效25分。

## （三）评价结果等级

为便于对评价结果的直接运用和判断，将专项资金的绩效评价分为四个等级：

优：S≥90分

良：75≤S＜90分

中：60≤S＜75分

差：S＜60分

## （四）评价方法

绩效评价主要采用以下三种方法：

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

# 四、项目绩效与评价结论

## （一）评价得分情况

经综合评价，购买房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务项目经费评价综合得分为78分，等级为良。具体指标评价分值如下表：

表4：绩效评价得分情况表

| 指标 | 分值 | 评分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20.00 | 12.00 | 60.00% |
| 项目过程 | 25.00 | 19.00 | 76.00% |
| 项目产出 | 30.00 | 27.00 | 90.00% |
| 项目效益 | 25.00 | 20.00 | 80.00% |
| 合计 | 100.00 | 78.00 | 78.00% |

该项目决策方面，立项依据充分、规范，绩效目标较为合理、明确，资金投入预算编制科学不够充足、资金分配合理性欠缺；在项目过程方面，资金管理到位，预算执行与计划相符，组织机构健全，资金使用合规；在项目产出方面，产出效果较为显著，提高了施工图审查质量和勘察设计水平，保障了建设工程质量安全。

## （二）项目所实现的主要绩效

截至2020年底，完成企业申报项目13项，缩小了施工图审查范围，提升了工程勘察设计质量，提高审查服务效率100%，加大推行了社会投资工程项目政府购买服务，一定程度上减轻了企业负担。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入三大类二级指标，设计总分20分；经评价该项总计得分12分，具体评价过程和理由分述如下：

### 1、项目立项

（1）立项依据充分性

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《天津市人民政府关于印发天津市深化工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（津政发〔2019〕25号）等有关规定，进一步加强施工图审查管理工作，天津市住房和城乡建设委向各区住建委和海河教育园建管局下发《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理工作的通知》（津住建设﹝2020﹞5号)，明确总体目标、施工图审查范围、保障措施等内容。区住建委按照以上文件要求申请、设立购买房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务项目经费，立项依据充分，计4分。

（2）立项程序规范性

根据《东丽区住房和建设委员会关于2020年住房建委第十五次领导班子会议纪要》内容，该项目经区住建委领导班子研究讨论，执行集体决策程序，立项程序规范，计4分。

### 2、项目绩效

（1）绩效目标合理性

为确保购买房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务工作顺利开展，按照国家、天津市人民政府和天津市住房和城乡建设委的有关文件精神，确保施工图审查制度政策实施，保障工程建设质量安全和公共利益。

针对2020年度购买房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务项目经费填报绩效目标表，存在个别指标合理性不足，如产出数量指标，未设定企业申报具体数量，只设置完成率100%的要求，指标设置不够完整，扣2分，计1分。

（2）绩效目标明确性

以深化施工图第三方审查监管的“放管服”改革，缩小施工图审查范围；落实房建和市政基础设施工程施工图审查属地化监督管理，推行政府购买服务；健全监管机制，提升工程勘察设计质量，提高审查服务效率，确保工程质量安全为目标，推行社会投资工程项目政府购买服务，减轻企业负担。总体目标明确，且与《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查管理工作的通知》（津住建设﹝2020﹞5号)文件要求一致。但存在个别指标设置不够明确。如产出时效指标，未明确审查时间阶段；产出成本指标，未明确产出成本计费标准，绩效目标的可衡量性不足，绩效目标有待进一步细化明确，扣2分，计1分。

### 3、资金投入

（1）预算编制科学性

该项目年度预算750.00万元，经《东丽区住房和建设委员会关于2020年住房建委第十五次领导班子会议纪要》集体决议。但无750.00万元预算构成明细，缺少整体图审规模及图审收费标准依据，预算编制科学性不足。由于已实行新建、扩建单体建筑面积小于5000平方米取消施工图审查，执行中对预算进行调整，调整金额调整为4.23万元，但未见预算调整文件，扣2分，计1分。

（2）资金分配合理性

我们检查了《施工审图服务政府采购合同》以及资金拨付明细，资金缺少明细构成，资金分配合理性不足，扣2分，计1分。

## （二）项目过程

项目过程下设资金管理、组织实施两大类二级指标，设计总分25分；经评价，该项总计得分19分，具体评价过程和理由分述如下：

### 1、资金管理

（1）资金到位率

该项目审查费用调整后预算为4.23万元，2020年度实际到位资金4.23万元，资金到位率为100%，计5分。

（2）项目预算执行率

该项目预算到位金额为4.23万元，项目实际执行金额为4.23万元，预算执行率为100%，计5分。

（3）资金使用合规性

我们检查了区住建委项目收支财务明细账、记账凭证、合同签署等资料，经检查，2020年度中标单位及中标金额如下：

表5：2020年度中标单位明细表

| 序号 | 供方 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 | 3,000,000.00 |
| 2 | 天津建勘建设工程技术咨询有限公司 | 600,000.00 |
| 3 | 天津市天大规划建筑咨询有限公司 | 800,000.00 |
| 合计 |  | 4,400,000.00 |

2020年实际支付中国建设银行股份有限公司天津市分行4.23万元，与中标单位情况不一致，扣2分，计3分。

### 2、组织实施

（1）管理制度的健全性

该项目委托施工图审单位、资金管理、费用支出等事项均按照单位内控要求执行。但未提供内控手册，影响对管理制度健全性的评价，扣2分，计3分。

（2）制度执行有效性

项目在执行过程中执行单位内控制度的要求，但预算调整未提供预算调整的审批文件，施工图审查服务政府购买合同的签署均执行了公开招标的程序，但未提供招投标的资料。制度执行有效性支撑资料不完整，扣2分，计3分。

## （三）项目产出

项目产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四大类二级指标，设计总分30分；经评价，该项总计得分27分，具体评价过程和理由分述如下：

### 1、产出数量

企业申报项目完成率：企业申报项目13项，截至2020年底均已完成，企业申报项目完成率100%，计10分，具体审查服务项目如下：

表6：东丽住建委施工图审查服务项目明细表

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 审查单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津市东丽区生活垃圾综合处理厂PPP项目地磅房 | 中节能（天津）环保能源有限公司 | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 |
| 2 | 天津市东丽区生活垃圾综合处理厂PPP项目双膜沼气柜基础、沼气处理设备基础火炬基础 |  | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 |
| 3 | 沼气发电车间 |  | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 |
| 4 | 天津市东丽区生活垃圾综合处理厂PPP项目人流大门、连廊 |  | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 |  |
| 5 | 天津市东丽区生活垃圾综合处理厂PPP项目厌氧反应器 |  | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 |  |
| 6 | 金桔旅店室内装修消防改造工程 | 天津市东丽区金桔旅馆店 | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 |  |
| 7 | 天津市东丽区军粮城示范镇小城镇一期农民还迁住宅建设项目 | 天津市滨丽建设开发投资有限公司 | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 |  |
| 8 | 中石化城投（天津）石油制品销售有限责任公司新建天钢加油站 | 中石化城投（天津）石油制品销售有限责任公司 | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 |  |
| 9 | 新建医疗诊断试剂盒、试剂条研发生产线 | 天津国科医工科技发展有限公司 | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 |  |
| 10 | 维斯塔斯风力技术（中国）有限公司控制系统工厂卸货平台改造工程 | 维斯塔斯风力技术（中国）有限公司 | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 |  |
| 11 | 东丽区万新街、新立街城中村改造定向安置经济适用房项目地块一、三配建土建变电站 | 天津市东丽城市基础设施投资集团有限公司 | 天津华苑建筑工程咨询有限公司 |  |
|  |  |  | 天津市建勘建设工程技术咨询有限责任公司 |  |
| 12 | 津丽（挂）2021-01号项目 | 天津泽信瀚汇房地产开发有限公司 | 天津市建勘建设工程技术咨询有限责任公司 |  |
| 13 | 津滨水厂二期设备设施工程 | 天津市津滨威立雅水业有限公 | 天津市天大规划建筑咨询有限公司 |  |

2、产出质量

2020年度施工图审查服务项目均按照要求完成，施工图审查合格率100%，计10分。

3、产出时效

审查机构对施工图的审查时限7-10个工作日，未发现有超出时限要求出具审核结果的情况，符合合同要求，计5分。

4、产出成本

该项目调整后的预算金额4.23万元，全年使用该专项资金共4.23万元，成本节约率0%，扣3分，计2分。

## （四）项目绩效

项目绩效下设社会绩效、可持续影响指标、满意度三个三级指标，设计总分为25分，项目绩效评价得分20分，具体评价过程和理由分述如下：

### 1、社会效益

（1）为企业减负程度

该项目企业审查项目完成13项，一定程度上减轻了企业负担，推广无纸化办公，减少资源消耗，扣1分，计3分。

（2）属地化管理率

区住建委负责区域内房屋建筑和市政基础设施工程（轨道交通和跨区域市政基础设施等线性工程除外）施工图审查的监督管理工作，依法对施工图审查中的违法违规行为进行查处，并对施工图审查工作中违法违规行为检举、控告和投诉进行处理，按照区域化管理落实属地化管理任务，计4分。

### 2、可持续影响指标

提高施工图审查效率：通过项目实施，能够有效提高施工图审查效率，施工图审率完成指标值100%，计8分。

### 3、满意度

该项目对资金的补助，推行了施工图审查政府购买服务，落实施工图审查属地化管理责任，进一步提升工程勘察设计质量，提高审查服务效率，确保工程质量安全，但未针对施工图审查项目开展满意度问卷调查，对满意度指标的实现情况缺少资料支撑，扣4分，计5分。

# 六、存在问题

## （一）绩效指标设置不够科学

绩效目标表的设置不够明确、具体，产出数量指标未按照以前年度完成工作量及当年度工程规模情况预计年度施工图完成数量，产出成本指标未明确收费标准，绩效指标的可考量性不足。

## （二）缺少施工图审查服务收费标准文件，预算编制依据不够充分

未明确施工图审查服务收费标准，施工图审查年度预算构成缺少测算依据，预算编制科学性不足。年初预算金额为750.00万元，执行过程中，预算调整为4.23万元，年度实际执行金额4.23万元，较年初预算调整额度较大。

## （三）未针对服务对象开展满意度问卷调查

为企业提供施工图审查服务，受益对象明确，但未针对受益群体开展满意度问卷调查，影响对项目实施效果的评价。

# 七、相关建议

## （一）规范填报绩效目标表

科学填制绩效目标表，按照年度任务明确产出数量指标、产出质量指标要求，明确施工图审查收费标准，细化绩效目标表中各项产出指标，提高指标的可考量性。

## （二）合理测算年度预算规模

根据年度预计工作量，及施工图审查收费标准合理测算年度预算，尽量减少年中预算的调整，提高财政资金使用效率。

## （三）加强对项目实施效果的评价

对年度工作开展情况及时进行总结分析，开展满意度问卷调查，对年度项目开展情况进行评价分析，全面反映项目的实施效果。

附件：购买房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务项目经费绩效评价体系评分表