2020年公交成本规制项目

绩效评价报告

项目名称 2020年公交成本规制项目

项目单位 天津市东丽区交通运输管理局

天津广信有限责任会计师事务所

2021年12月17日

目录

一、 项目基本概况	1

（一） 项目背景	1

（二）项目组织实施概况	1

（三）绩效目标设定情况	1

（四）年度资金执行情况	2

二、 绩效评价的组织实施情况	2

（一）绩效评价工作程序和进度	2

（二）绩效评价的基本原则	3

（三）绩效评价的主要依据	4

三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法	4

（一）指标构建原则及思路	4

（二）评价标准	7

（三）评价结果等级	7

（四）评价方法	8

四、项目绩效与评价结论	8

（一）评价得分情况	8

（二）项目所实现的主要绩效	8

五、绩效评价指标分析	9

（一）项目决策	9

（二）项目过程	10

（三）项目产出	11

（四）项目绩效	12

六、存在问题	13

七、相关建议	13

# 2020年公交成本规制项目

# 绩效评价报告

为进一步规范天津市东丽区交通运输管理局（以下简称区运管局）关于2020年公交成本规制项目专项资金管理和使用，我们接受天津市东丽区财政局的委托，通过对项目执行与完成情况的全面了解和分析，对项目立项、项目决策、项目管理、项目绩效等情况进行评价，在核实、收集、整理、汇总、分析绩效相关资料的基础上，形成了项目绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

- 项目基本概况

项目背景

以改善和提升东丽区居民出行环境，缓解公交集团资金困难，确保公交安全稳定运营，保证2020年分担的运营里程及负担的补贴资金及时到位，2019年9月，天津市人民政府第67次常务会议审议通过了《市交通运输委市财政局市国资委关于印发天津市公共汽车运营成本规制及配套办法的通知》，促进东丽区公交行业发展为目标，为新能源公交车引进和线路开通创造条件。

## （二）项目组织实施概况

根据《关于落实公交成本规制尽快预拨区级财政补贴的函》、《天津市公共汽车运营财政补贴办法(试行)》等文件规定，公交企业于规制年度次年3月底前，根据年度财务审计核实的财务数据形成运营成本自查报告，并提交市交通运输委和市财政局。市交通运输委、市财政局于规制年度次年4月底前组织第三方机构对规制年度公交企业运营成本进行审计与核定，并形成运营成本核定报告。补贴采取“按季预拨、次年清算”方式拨付公交集团。该项目实施主体为区运管局，具体负责根据市局文件支付公交集团成本规制补贴。

## （三）绩效目标设定情况

总目标：改善和提升东丽区居民出行环境；促进东丽区公交行业的发展；解决疫情期间因居民减少乘坐公交车造成的运营损失给予补贴。

具体目标：数量指标全区涉及的公交线路51条、补贴公交运营单位数1家、年度计划载客公里数13964085公里；质量指标补贴发放覆盖率100%、补贴发放及时率100%；时效指标按季度拨付100%；成本指标补贴公交运营成本4.44元/公里；社会效益指标维持线路正常运行数51条、公交车次正常运行率100%、促进公共交通健康发展持续推进；服务对象满意度指标群众满意度≥90%。

## （四）年度资金执行情况

2020年公交成本规制项目，预算安排金额11,800.30万元，预算到位金额8,350.00万元，资金到位率70.76%，预算执行金额8,350.00万元，预算执行率为100%。

表1：2020年度项目预算及执行情况

| 序号 | 预算内容 | 年度 | 预算安排金额（万元） | 预算下达金额（万元） | 实际支出金额（万元） | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年2-4季度东丽区负担的公交财政补贴资金 | 2019年度 | 1,200.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 100.00% |
| 2 | 公交运营财政补贴资金 | 2019-2020年度 | 3,450.00 |  |  |  |
| 3 | 2019年2-4季度及2020年东丽区负担的公交财政补贴资金 | 2020年度 | 5,050.30 | 3,700.00 | 3,700.00 | 100.00% |
| 4 | 公交运营财政补贴资金 | 2020年度 | 2,100.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 11,800.30 | 8,350.00 | 8,350.00 | 100.00% |

绩效评价的组织实施情况

## （一）绩效评价工作程序和进度

按照区财政局的要求，在规定时间开始现场绩效评价工作，按时完成现场绩效评价工作，形成绩效评价报告。

绩效评价工作分为准备阶段、实施阶段、报告阶段三个阶段。日程表如下：

表2：绩效评价工作日程表

| 工作阶段 | 工作时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 2工作日 | ◇所内集中参与人员进行短期培训，分派任务，讲解要求，明确责任； ◇开展审前调查，收集资料、了解基本情况； ◇进行政策梳理，编制相关工作底稿。 |
| 实施阶段 | 7工作日 | ◇首次入户，了解项目基本情况，沟通落实开展项目绩效评价工作的进度安排。收集项目首批资料，并反馈补充资料意见； ◇收集项目补充资料；进行分类整理、归集，填写相应的工作底稿； ◇定期向委托方汇报、沟通绩效评价中发现的问题； ◇按照绩效评价工作内容编制工作底稿，整理工作资料证据，撰写工作总结； ◇现场形成初步的复核工作总结，以备后续绩效评价报告的撰写奠定基础。 |
| 报告阶段 | 2工作日 | ◇编制绩效评价报告初稿并先征求区财政局的意见； ◇根据沟通结果或补充提供的相关证据资料，修改绩效评价报告初稿； ◇履行事务所内部三级复核制度，正式出具并提交绩效评价报告。 |

1、准备阶段

针对本次项目要求的工作时间紧、工作任务重等特点，提前完成事务所内部的审计团队短期培训、人员分工、资料收集等工作。

2、实施阶段

本阶段包括完成项目的资料准备指导、资料收集、现场沟通等工作。项目组人员在充分了解项目情况基础上开展绩效评价，并形成绩效评价报告。定期向委托人汇报、沟通绩效评价过程中发现问题，解决绩效评价过程中存在的问题。

3、报告阶段

将评价过程中发现的问题进行汇总、整理、分析，并此基础上编制绩效评价报告初稿，及时向区财政局进行沟通、汇报。

## （二）绩效评价的基本原则

1.科学规范原则

绩效评价按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法实施。

2.公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公平、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则

绩效评价财政部门和各预算单位主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出效果进行，评价结果要清晰反映两者之间紧密对应关系。

## （三）绩效评价的主要依据

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2、财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4、《中共天津市委 天津市人民政府<关于全面推进预算绩效管理的实施方案>的通知》（津党发〔2019〕25号）；

5、市政府办公厅《关于推进我市预算绩效管理工作的指导意见》（津政办发〔2011〕109号）；

6、《天津市市级部门（单位）整体支出绩效目标管理办法（试行）》（津财预〔2015〕102号）；

7、《天津市财政项目支出绩效评价共性指标体系》（津财预〔2016〕73号）；

8、《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）；

9、《天津市市级部门预算绩效管理办法》（津财绩效〔2020〕14号）；

10、《天津市市级部门预算绩效目标管理办法》（津财绩效〔2020〕16号）。

- 三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

## （一）指标构建原则及思路

绩效指标评价体系设计遵循经济性、相关性、重要性、可比性、定量为主原则，结合“2020年公交成本规制”项目实施的产出及效果情况，制定绩效指标体系，具体如下：

表3：绩效指标评价得分体系

| 一级评分项 | 二级评分项 | 三级评分项 | 评价要点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 |
|  |  | 绩效目标明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×lOO%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 应补贴的公交线路完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 5 |
|  |  | 年度载客公里数完成率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 5 |
|  | 产出质量 | 补贴发放覆盖率100% | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |
|  | 产出时效 | 补贴发放及时率100% | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 5 |
| 效益 | 社会效益 | 线路正常运行率 | 项目实施所产生的社会效益，具体评价项目实施对线路正常运行率的影响。 | 6 |
|  |  | 公交车次正常运行率 | 项目实施所产生的社会效益，具体评价项目实施对公交车次正常运行率的影响。 | 6 |
|  | 可持续影响 | 对提升公交运行服务的影响程度 | 项目实施所产生的社会效益，具体评价项目实施对对提升公交运行服务的影响程度。 | 6 |
|  | 满意度 | 补贴对象满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 7 |
| 分值合计 |  |  |  | 100 |

## （二）评价标准

绩效评价采用百分制，项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四大类一级指标共100分。其中项目决策指标20分，项目过程25分，项目产出30分，项目绩效25分。

## （三）评价结果等级

为便于对评价结果的直接运用和判断，将专项资金的绩效评价分为四个等级：

优：S≥90分

良：75≤S＜90分

中：60≤S＜75分

差：S＜60分

## （四）评价方法

绩效评价主要采用以下三种方法：

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

# 四、项目绩效与评价结论

## （一）评价得分情况

经综合评价，2020年公交成本规制项目评价综合得分为83分，等级为良。具体指标评价分值如下表：

表4：绩效评价得分情况表

| 指标 | 分值 | 评分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20.00 | 15.00 | 75.00% |
| 项目过程 | 25.00 | 20.00 | 80.00% |
| 项目产出 | 30.00 | 27.00 | 90.00% |
| 项目效益 | 25.00 | 21.00 | 84.00% |
| 合计 | 100.00 | 83.00 | 83.00% |

该项目在项目决策方面，立项依据充分、规范，绩效目标合理、明确，资金投入预算编制科学、资金分配合理；在项目过程方面，资金管理到位，预算执行与计划相符，组织机构健全，资金使用合规；在项目产出方面，产出效果较为显著，车辆运行效率和覆盖率实现提高，基本做到公交覆盖面均衡，新能源公交车更换和调整、优化公交线路得到持续推进。

## （二）项目所实现的主要绩效

2020年公交成本规制项目，完成公共交通线路51条线路的补贴，公交服务水平明显提高，基本做到公交覆盖面均衡，新能源公交车占比达到90%以上，公交线路更优化，更方便快捷。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

项目决策下设项目立项、项目绩效、资金投入下三大类二级指标，设计总分20分；经评价该项总计得分15分，具体评价过程和理由分述如下：

### 1、项目立项

（1）立项依据充分性

该项目按照市交通运输委、市财政局、市国资委联合印发的《天津市公共汽车运营成本规制办法(试行)》以及《天津市公共汽车运营财政补贴办法(试行)》、《天津市公共汽车年度运营服务计划编制办法(试行)》、《天津市公共汽车运营服务质量考核办法(试行)》文件立项，立项依据充分，符合行业发展规划和要求。计4分。

（2）立项程序规范性

我们检查项目立项程序，2020年公交成本规制按照《天津市交通运输委员会天津市财政局关于2020年度公交成本规制补贴资金清算的函》的程序规范执行。项目的程序符合相关文件的规定、要求，计4分。

2、项目绩效

（1）绩效目标合理性

以改善和提升东丽区居民出行环境，缓解公交集团资金困难，确保公交安全稳定运营，满足群众绿色、低碳环保出行，解决群众出行最后一公里问题，实现车辆运行效率和覆盖率全面提高，新能源公交车更换和调整、优化公交线路得到持续推进。

该项目效益指标设置资金补贴对提高公交运行服务水平的影响。该项目满意度指标为“群众满意度≥90%”，服务对象定位不够完整，服务对象应包含公交运营公司和乘客。绩效目标设置存在瑕疵，扣1分，计2分。

（2）绩效目标明确性

结合公交首末站建设完成情况以及区公交线网布局实际，以群众诉求为导向，重点推进新立新市镇、军粮城一期、二期、金钟街、万新街、东丽湖街等区域新辟、调整优化公交线路12条，基本做到公交覆盖面均衡，新能源公交车占比达到80%以上，实现公交线路更优化，更方便快捷。 绩效目标的设定清晰、细化、可衡量，计3分。

### 3、资金投入

（1）预算编制科学性

该项目预算金额为11,800.30万元，年度计划载客公里数13964085公里，按照补贴公交运营成本4.44元/公里，测算年初预算金额应为6,200.05万元，与年度预算差异情况不明确。预算单价符合《天津市公共汽车运营财政补贴办法(试行)》文件要求，但项目总体投资额与公交年度载客里程数不匹配。预算编制科学性不足。扣2分，计1分。

（2）资金分配合理性

根据《天津市公共汽车运营财政补贴办法(试行)》文件规定，补贴采取“按季预拨、次年清算”方式拨付公交集团，预算资金分配依据明确，但总体资金构成金额与载客里程数不匹配，导致资金分配合理性不足。扣2分，计1分。

## （二）项目过程

项目过程下设资金管理、组织实施两大类二级指标，设计总分25分；经评价，该项总计得分20分，具体评价过程和理由分述如下：

### 1、资金管理

（1）资金到位率

区城管委按照2020年运营里程补贴金额向区财政局申请支付，项目资金在向区财政提交申请后及时拨付，实际资金到位率为8,350.00万元，年初预算资金11,800.30万元，资金到位率为70.76%，计3分。

（2）项目预算执行率

我们审查了项目财务收入和支出明细，本项目财政收入金额为8,350.00万元，项目实际财政支出金额为8,350.00万元，预算执行率为100.00%，计5分。

（3）资金使用合规性

我们检查了区城管委《2020年公交成本规制项目补助资金拨付明细表》、补助资金支付的相关凭证，未发现不符合国家财经法规和财务管理制度的情况，未发现违规挤占、挪用补助资金的情况，计5分。

### 2、组织实施

（1）管理制度的健全性

针对公交成本规制项目，市交通运输委、市财政局、市国资委联合印发的《天津市公共汽车运营成本规制办法(试行)》以及《天津市公共汽车运营财政补贴办法(试行)》、《天津市公共汽车年度运营服务计划编制办法(试行)》、《天津市公共汽车运营服务质量考核办法(试行)》文件，明确了补贴标准和补贴方式。该项目资金管理、费用支出等均按制度执行。根据评价标准，管理制度的健全性，计5分。

（2）制度执行有效性

我们检查了《市交通运输委市财政局市国资委关于印发天津市公共汽车运营成本规制及配套办法的通知》、《天津市交通运输委员会天津市财政局关于2020年度公交成本规制补贴资金清算的函》（津交函〔2020〕24号），但针对补贴资金，未见关于公交运营公司对于补贴资金使用范围的规定。经以上检查，公交成本规制项目未明确补贴资金的使用范围，资金使用方向不明确，影响资金使用效益，扣3分，计2分。

## （三）项目产出

项目产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四大类二级指标，设计总分30分；经评价，该项总计得分27分，具体评价过程和理由分述如下：

### 1、产出数量

（1）应补贴的公交线路完成率

全区涉及补贴的公交线路数51条，补贴公交运营单位数1家，应补贴的公交线路完成率100%，计5分。

（2）年度载客公里数完成率

年度完成载客公里数13,964,085.00公里，年度载客公里数完成率100%，项目产出数量完成率100%，计5分。

### 2、产出质量

补贴发放覆盖率：根据《2020年公交成本项目支出明细表》，补贴发放覆盖实际完成值100%，计10分。

### 3、产出时效

根据《天津市交通运输委员会天津市财政局关于2020年度公交成本规制补贴资金清算的函》（津交函〔2020〕24号）资金支出完成时间为按季度拨付，实际完成按季度拨付，在指定时间内完成指标，计5分。

### 4、产出成本

2020 年公交成本预算调整后资金8,350.00万元，全年使用该专项资金共8,350.00万元，成本节约率0%。无超支、成本过高等情况发生，扣3分，计2分。

## （四）项目绩效

项目绩效下设社会绩效、满意度二个二级指标，设计总分为25分，项目绩效评价得分21分，具体评价过程和理由分述如下：

### 1、社会效益

（1）维持线路正常运行数

通过资金投入完成并维持线路正常运行数51条，基本做到公交覆盖面均衡，共计6分。

（2）公交车次正常运行率

通过对公交首末站和充电设施建设，明确公交首末站建设完成时间节点和线路调整走向，公交车次正常运行率100%，共计6分。

（3）促进公共交通健康发展

居民出行环境得到有效改善，公交安全得到持续推进，共计6分。

### 2、满意度

该项目对公交成本的补助，促进公共交通健康发展，居民出行环境得到有效改善，基本做到公交覆盖面均衡。但未针对补贴的线路、乘坐相关线路的乘客开展满意度问卷调查，对满意度指标的实现情况缺少资料支撑，扣4分，计3分。

# 六、存在问题

## （一）绩效指标设置不够完整

绩效目标表设置不够规范，年度预算数与年度计划载客公里数、补贴公交运营成本的测算关系不明确。绩效目标表的效益指标设置不够全面，缺少公交线路补贴对提升公交的服务水平的影响指标。

## （二）缺少补贴资金使用的管理办法

项目资金管理制度不健全，未针对公交补贴资金制定专门的资金管理办法，对补贴资金的支出范围不明确。容易出现管理漏洞，降低财政资金使用的安全性、效率性。

## （三）年度预算编制不够准确

该项目年度预算内容包含2019年度及2020年度预算资金构成，但资金申请及拨付时，未明确资金对应的年度、季度，不利于对公交规制总体资金构成规模的考核，年初预算资金测算准确性较差。

## （四）未针对服务对象开展满意度问卷调查

开展公交成本规制项目，针对公交线路载客里程进行补贴，补贴对象明确，有相应的受益对象，且通过公交运行服务标准的提升，能对乘客带来直接影响。未开展满意度问卷调查，不能有效体现项目受益群体对项目实施效果的反馈，影响对项目实施效果的评价。

# 七、相关建议

## （一）进一步完善绩效目标表

结合项目实际情况，明确载客公里数是年度指标或季度指标，进一步完善绩效目标表的设置。公交运营成本的补贴，应增加对提升服务水平的影响，全面考虑服务对象，科学设置绩效目标表。

## （二）加强对补贴资金的使用要求

加强对资金使用范围的监督管理，审核资金控制与制度建设情况，提高财政资金使用效益。

## （三）合理测算年度预算需求

按年度、季度公交载客里程数分别测算各节点资金需求，汇总编制年度资金预算，提高预算编制的准确性。在进行资金申请及拨付时，应明确资金时点，严格按照预算资金内容使用公交成本补贴资金。

## （四）重视对绩效成果支撑资料的收集

围绕公交补贴资金，重点关注该项目的产出及效果的评价，在满意度问卷调查的基础上，进行数据统计分析，对项目的资金绩效进行评价分析，客观反映项目的效果。

附件：2020年公交成本规制项目经费绩效评价体系评分表