东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目绩效评价报告

项目名称 东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目

项目单位 天津市东丽区应急管理局

天津广信有限责任会计师事务所

2021年12月17日

目录

一、 项目基本概况	1

（一）项目背景	1

（二）项目组织实施概况	1

（三）绩效目标设定情况	2

（四）年度资金执行情况	2

二、绩效评价的组织实施情况	2

（一）绩效评价项目组的人员构成	2

（二）绩效评价工作程序和进度	2

（三）绩效评价的基本原则	4

（四）绩效评价的主要依据	4

三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法	5

（一）指标构建原则及思路	5

（二）评价标准	7

（三）评价结果等级	7

（四）评价方法	7

四、总体评价结论	8

（一）评价得分情况	8

（二）项目所实现的主要绩效	8

五、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策	9

（二）项目过程	10

（三）项目产出	11

（四）项目绩效	12

六、存在问题	12

七、相关建议	12

# 东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目绩效评价报告

为进一步规范天津市东丽区应急管理局（以下简称“区应急局”）关于东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目专项资金管理和使用，我们接受天津市东丽区财政局的委托，通过对项目执行与完成情况的全面了解和分析，对项目立项、项目决策、项目管理、项目绩效等情况进行评价，在核实、收集、整理、汇总、分析绩效相关资料的基础上，形成了项目绩效评价报告。现将绩效评价情况报告如下：

- 项目基本概况

项目背景

依据《中华人民共和国网络安全法》、天津市《危险化学品在线监测平台运行规范》（DB12/T 772-2018）和天津市应急管理局《关于加强安全生产防控网运行保障工作的通知》要求，各区应急局组织开展安防网运维工作。东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目内容包括：进一步加强对服务器、视频平台、安全设备、网络设备等硬件设备巡查工作，保障设备正常运行；定期做好网络设备、数据库等重要数据的维护和备份工作。

## （二）项目组织实施概况

东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目由区应急局组织实施，区应急局在前期调研基础上向中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室提交《关于申请启动区安防网2019年度系统软件技术运维及系统网络设备维护服务项目》的请示。在项目开展实施过程中，通过公开招标方式，最终由天津仁和嘉境科技有限公司具体实施东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目。按照应急管理运维要求对安防网平台中心机房、与市局政务网通信、安防网系统、企业物联网主机、重大危险源信号通信、安防网平台视频通信进行运维保障工作。服务期满后，区应急局聘请天津市津泽青诚项目管理有限公司对合同执行内容开展验收。

  - （三）绩效目标设定情况

总目标：加强安全生产防控网运行保障工作经费

具体目标：具体指标设置不完整。其中：数量指标为实现全覆盖100%；质量为指标进一步提高；时效指标为实现及时有效100%；社会效益指标有所提高，达到进一步提高安全意识；可持续影响指标为提高辖区内安全生产有所改善；服务对象满意度指标达到100%。

  - （四）年度资金执行情况

东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目年初预算金额为146.00万元。项目开展过程中，履行公开招投标程序签署合同服务金额为144.60万元，区应急局按照合同金额的90%调整年初预算，预算安排金额调整为130.14万元，但未提供预算调整文件。截至2020年12月底资金到位金额130.14万元，资金到位率100%；预算执行金额为130.14万元，预算执行率为100%。验收通过后，合同尾款14.46万元已于2021年付清。东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目2020年度项目预算及执行情况详见下表：

表1：2020年度项目预算及执行情况

| 序号 | 预算内容 | 预算安排金额(元) | 执行金额(元) | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防网项目服务费 | 1,301,400.00 | 1,301,400.00 | 100% |
| 合计 |  | 1,301,400.00 | 1,301,400.00 | 100% |

- 二、绩效评价的组织实施情况

  - （一）绩效评价项目组的人员构成

绩效评价项目组配备了具有丰富绩效评价工作经验的注册会计师及专业评价人员来承担项目。项目负责人具体负责绩效评价项目的内部和外部协调，并对整个项目的工作情况进行监督、管理和控制。

## （二）绩效评价工作程序和进度

按照区财政局的要求，在规定时间开始现场绩效评价工作，按时完成现场绩效评价工作，形成绩效评价报告。

绩效评价工作分为准备阶段、实施阶段、报告阶段三个阶段。日程表如下：

表2：绩效评价工作日程表

| 工作阶段 | 工作时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 2工作日 | ◇所内集中参与人员进行短期培训，分派任务，讲解要求，明确责任； ◇开展审前调查，收集资料、了解基本情况； ◇进行政策梳理，编制相关工作底稿。 |
| 实施阶段 | 7工作日 | ◇首次入户，了解项目基本情况，沟通落实开展项目绩效评价工作的进度安排。收集项目首批资料，并反馈补充资料意见； ◇收集项目补充资料；进行分类整理、归集，填写相应的工作底稿； ◇定期向委托方汇报、沟通绩效评价中发现的问题； ◇按照绩效评价工作内容编制工作底稿，整理工作资料证据，撰写工作总结； ◇现场形成初步的复核工作总结，以备后续绩效评价报告的撰写奠定基础。 |
| 报告阶段 | 2工作日 | ◇编制绩效评价报告初稿并先征求区财政局的意见； ◇根据沟通结果或补充提供的相关证据资料，修改绩效评价报告初稿； ◇履行事务所内部三级复核制度，正式出具并提交绩效评价报告。 |

1、准备阶段

针对本次项目要求的工作时间紧、工作任务重等特点，提前完成事务所内部的审计团队短期培训、人员分工、资料收集，以及总体策略、具体计划等工作。

2、实施阶段

本阶段包括完成项目的资料准备指导、资料收集、现场沟通等工作。项目组人员在充分了解项目情况基础上开展绩效评价，并形成绩效评价报告。定期向委托人汇报、沟通绩效评价过程中发现问题，解决绩效评价过程中存在的问题。

3、报告阶段

将评价过程中发现的问题进行汇总、整理、分析，并此基础上编制绩效评价报告初稿，及时向区财政局进行沟通、汇报。

## （三）绩效评价的基本原则

1.科学规范原则

绩效评价按照规范的程序、科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法实施。

2.公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公平、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则

绩效评价财政部门和各预算单位主管部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出效果进行，评价结果要清晰反映两者之间紧密对应关系。

## （四）绩效评价的主要依据

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2、财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

3、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4、《中共天津市委 天津市人民政府<关于全面推进预算绩效管理的实施方案>的通知》（津党发〔2019〕25号）；

5、市政府办公厅《关于推进我市预算绩效管理工作的指导意见》（津政办发〔2011〕109号）；

6、《天津市市级部门（单位）整体支出绩效目标管理办法（试行）》（津财预〔2015〕102号）；

7、《天津市财政项目支出绩效评价共性指标体系》（津财预〔2016〕73号）；

8、《天津市市级财政项目支出绩效评价管理办法》（津财绩效〔2020〕12号）；

9、《天津市市级部门预算绩效管理办法》（津财绩效〔2020〕14号）；

10、《天津市市级部门预算绩效目标管理办法》（津财绩效〔2020〕16号）。

# 三、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

## （一）指标构建原则及思路

绩效指标评价体系设计遵循经济性、相关性、重要性、可比性、定量为主原则，结合“东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务”项目实施的产出及效果情况，制定绩效指标体系，具体如下：

表3：绩效指标评价得分体系

| 一级评分项 | 二级评分项 | 三级评分项 | 评价要点 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 3 |
|  |  | 绩效目标 明确性 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 3 |
| 过程（25分） | 资金管理 | 资金到位率 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×lOO%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 5 |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产出（30分） | 产出数量 | 定期巡检完成率 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 产出质量 | 设备维护覆盖率 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 成本节约率=［（计划成本-实际成本）/计划成本］×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 5 |
| 效益（25分） | 社会效益 | 对安全意识的影响程度 | 项目实施所产生的社会效益，具体评价项目实施对安全意识的影响程度。 | 8 |
|  | 可持续影响 | 辖区内安全生产的可持续影响程度 | 项目实施所产生的可持续影响，具体评价项目实施对辖区内安全生产的可持续影响程度。 | 8 |
|  | 满意度 | 公众满意度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 9 |
| 分值合计 |  |  |  | 100 |

## （二）评价标准

绩效评价采用百分制，项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四大类一级指标共100分。其中项目决策指标20分，项目过程25分，项目产出30分，项目绩效25分。

## （三）评价结果等级

为便于对评价结果的直接运用和判断，将专项资金的绩效评价分为四个等级：

优：S≥90分

良：75≤S＜90分

中：60≤S＜75分

差：S＜60分

## （四）评价方法

绩效评价主要采用以下三种方法：

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

# 四、总体评价结论

## （一）评价得分情况

经综合评价，东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务评价综合得分为84分，等级为良。具体指标评价分值如下表：

表4：绩效评价得分情况表

| 指标 | 分值 | 评分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20.00 | 15.00 | 75.00% |
| 项目过程 | 25.00 | 23.00 | 92.00% |
| 项目产出 | 30.00 | 26.00 | 86.67% |
| 项目效益 | 25.00 | 20.00 | 80.00% |
| 合计 | 100.00 | 84.00 | 84.00% |

该项目在项目决策方面，立项依据充分、规范，绩效目标合理、明确，资金投入预算编制科学、资金分配合理；在项目过程方面，资金管理到位，预算执行与计划相符，组织机构健全，资金使用合规；在项目产出方面，产出效果较为显著，保证了安防网平台中心机房、与市局政务网通信、安防网系统、企业物联网主机、重大危险源信号通信、安防网平台视频通信的正常运行。

## （二）项目所实现的主要绩效

《东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目》合同服务期限，天津仁和嘉境科技有限公司共对企业平台组织定期巡检255人次，故障维修排除72人次，服务回访238人次，提出合理化建议65条。保证了安防网平台中心机房、与市局政务网通信、安防网系统、企业物联网主机、重大危险源信号通信、安防网平台视频通信的正常运行。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策

项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入三大类二级指标，设计总分20分；经评价该项总计得分15分，具体评价过程和理由分述如下：

1、项目立项

（1）立项依据充分性

区应急局依据《中华人民共和国网络安全法》、《危险化学品在线监测平台运行规范》（DB12/T 772-2018）和天津市应急管理局《关于加强安全生产防控网运行保障工作的通知》相关要求，提出东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目。立项依据明确，符合天津市及上级主管部门的文件要求。计4分。

（2）立项程序规范性

区应急局向区政府提交《区应急管理局关于申请启动区安防网2019年度系统软件技术运维及系统网络设备维护服务项目的请示》（津丽应急请﹝2019﹞25号）文件，经批复后开展东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目，立项程序规范。计4分。

2、项目绩效

（1）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标表，但绩效目标合理性欠缺。绩效目标表中未体现年度实际工作内容，无法判断预算产出效益效果情况。扣2分，计1分。

（2）绩效目标明确性

总体绩效目标设置为“用于加强安全生产防控网运行保障工作经费”，未明确东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务内容。未设置数量指标、成本指标，目标不明确，不具备可衡量性。效益指标设置为“服务对象满意度100%”，未明确服务对象，绩效目标设置不清晰。扣2分，计1分。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

该项目预算金额146.00万元，在《东丽区应急管理局安防网平台系统软件技术运维及系统网络设备维护服务项目方案》运维费用预算中明确了每项费用构成，并经中共天津市东丽区委网络安全和信息化委员会办公室确认。预算内容较为细化与项目实施内容匹配。计3分。

（2）资金分配合理性

区应急局针对该项目预算列示了具体预算明细，在项目执行过程中，区应管局通过公开招标购买服务的方式遴选第三方技术支撑单位提供专业服务保障，合同中标金额144.60万元，在执行过程中节约了预算资金。资金预算具备合理性。计3分。

## （二）项目过程

项目过程下设资金管理、组织实施两大类二级指标，设计总分25分；经评价，该项总计得分21分，具体评价过程和理由分述如下：

1、资金管理

（1）资金到位率

该项目调整前预算金额为146.00万元，执行过程中通过公开招投标与天津仁和嘉境科技有限公司签订了《东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目服务合同》，合同金额144.60万元。在项目实际执行中按照90%合同额度调整年度预算总额，调整后预算金额为130.14万元，与实际到位金额130.14万元，资金到位率为100%。计5分。

（2）项目预算执行率

截至2020年12月31日，实际支付金额为130.14万元，预算执行率100%。计5分。

（3）资金使用合规性

经检查《东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目服务合同》以及区应急局财务资料，款项支付均附有发票，发票抬头规范，金额与财务记账金额一致，未发现违规挤占、挪用补助资金的情况，资金使用合规。计5分。

2、组织实施

（1）管理制度的健全性

该项目执行过程中按照单位内控手册要求调整年度预算、执行公开招标程序，但未提供内控手册，影响对管理制度健全性的评价。扣2分，计3分。

（2）制度执行有效性

区应管局通过公开招标购买服务的方式依托第三方技术支撑单位服务保障运维工作，2019年12月10日区应管局与天津仁和嘉境科技有限公司签订了《东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目》合同，该项目公开招标、资金管理、费用支出等事项均按照单位内控要求执行。该项目在执行过程中通过对安防网运维每周、每月、每季度记录，及时反馈监督服务效果和效率分析，符合《东丽区应急管理局安防网平台系统软件技术运维及系统网络设备维护服务项目方案》的要求。计5分。

## （三）项目产出

项目产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四大类二级指标，设计总分30分；经评价，该项总计得分26分，具体评价过程和理由分述如下：

1、产出数量

定期巡检完成率：根据《2020年度东丽区安防网运维工作总结报告》完成区级平台及企业平台组织定期巡检255人次，完成年初预设目标，定期巡检完成率100%。计10分。

2、产出质量

设备维护覆盖率：该项目具体服务由天津仁和嘉境科技有限公司提供，全年故障维修排除72人次，设备维护覆盖率100%，聘请天津市津泽青诚项目管理有限公司组织东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目的验收，验收结论为“文档资料齐全，完成合同约定内容，经专家组审核，同意项目通过验收。计10分。

3、产出时效

完成及时率：2019年12月10日，区应急局与天津仁和嘉境科技有限公司签订了《服务合同》，合同约定服务期限为“签订合同之日起一年”。依据合同服务期限约定，该项目服务期限至2020年12月9日，验收日期为2021年9月10日，验收工作开展不够及时。扣1分，计4分。

4、产出成本

2020年系统网络设备维护费用预算资金146.00万元，实际合同签署金额144.60万元，成本节约1.40万元，成本节约率全年使用该专项资金共144.60万元，成本节约率0.96%。扣3分，计2分。

## （四）项目绩效

项目绩效下设社会绩效、可持续影响指标、满意度三个二级指标，设计总分为25分，项目绩效评价得分20分，具体评价过程和理由分述如下：

1、社会效益

服务回访率：通过资金投入服务回访238人次，有效的保证了安防网系统的平稳运行，服务回访率完成指标100%。计8分。

2、可持续影响指标

提高安全生产率：通过项目实施，能够有效提高安全生产率，安全生产率完成指标值100%。计8分。

3、满意度

通过对项目的实施，进一步加强了安防网网络安全保障工作，确保安防网网络环境安全稳定，但未针对设备维护服务开展满意度问卷调查，对满意度指标的实现情况缺少资料支撑。扣5分，计4分。

# 六、存在问题

## （一）绩效指标设置不够明确

绩效目标表未设置数量指标、成本指标，未体现年度维护服务工作内容，绩效目标表合理性不足。未明确服务对象，绩效目标的可衡量性较差，绩效指标有待进一步细化。

## （二）未针对服务对象开展满意度问卷调查

未针对年度项目实施情况及时开展受益群体满意度问卷调查，对项目实施情况的满意度情况缺少资料支撑，对项目实施效果实现情况的支撑资料不完整，影响对项目实施效果的评价。

# 七、相关建议

## （一）进一步完善绩效目标表

结合项目实际情况，规范填制绩效目标表，明确年度维护服务内容及质量要求，进一步完善绩效目标表的设置。全面细化考虑指标影响，科学设置绩效目标表，保障安防网系统的平稳运行。

## （二）重视对绩效成果支撑资料的收集

通过东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目实施，重点关注该项目的产出及效果的评价，在满意度问卷调查的基础上，进行数据统计分析，对项目的资金绩效进行评价分析，客观反映项目的效果。

附件：东丽区安防网2019年度系统软件技术及系统网络设备维护服务项目绩效评价体系评分表