附表

东丽区2023年天津市生态环境保护督察

反馈问题整改情况公示表

| 整改任务 | 任务编号 | 东丽区2023年天津市生态环境保护督察反馈问题第12项整改任务 |
| --- | --- | --- |
|  | 问题描述 | 部分街道物流仓储行业无组织排放严重。东丽区在矿粉、煤炭、废渣的储存、运输环节精细化管理薄弱，无组织排放严重，易形成大范围的面源污染，卫星图片显示大片粉尘污染形成黑色区域。 |
| 责任单位 | 区生态环境局、军粮城街道、经开区等相关街道（园区） |  |
| 整改目标 | 一是督促相关企业严格落实散体物料苫盖、厂区洒水等降尘措施，减少扬尘问题发生。二是对不符合相关规定且不能整改的企业进行清退。三是举一反三，加大执法检查力度，依法查处相关环境违法行为。 |  |
| 整改措施 | 一是清理督察报告所述东堼村一处铁矿粉储存场的铁矿粉，并做好留存铁矿粉苫盖，加强院内洒水等降尘措施；东堼村镇东路泰兴物资仓库西北无名仓库为顺荣仓库，无露天破碎混凝土砌块，做好现场散体物料苫盖，加强院内洒水等降尘措施。二是针对临近津山铁路一处场地存放废钢渣问题，因点位距离铁路较近，按照有关规定铁路部门不允许苫盖，故要求企业禁止存放粉尘类物品，并加强存放和转运废钢渣过程中洒水等降尘措施。三是飞鸽工业园附近东铁物流等企业加强苫盖、洒水等降尘措施。区生态环境局联合属地街道加强对东铁物流等企业日常监管，督促企业落实降尘和防撒漏等措施，减少扬尘污染问题。四是清理经开区无瑕分园原钢铁废渣堆，按要求对现场块状高钙石和少量沙粒进行苫盖。五是清退原郑家台码头仓库内从事石灰石筛分作业企业，清理露天堆存物料。六是坚持举一反三，区生态环境局持续加大日常巡查检查和执法力度，依法严肃查处相关环境违法行为。 |  |
| 整改主要工作及成效 | 区生态环境局对照整改问题组织军粮城街道、经开区进行整改，对东堼铁矿粉储存场的铁矿粉进行清理，对郑家码头仓库内石灰石筛分作业企业进行清退，对不能清理的物料采取苫盖和洒水降尘措施。在完成问题整改的同时，对物流仓储行业扬尘控制情况开展举一反三检查，区生态环境局执法支队、万新街、金桥街、金钟街 分别按职责开展检查，对发现问题及时督促整改。区生态环境局采取档案核查、现场核查的方式，对该项整改任务的措施落实情况进行了检查，第12项整改任务已经全部完成。 |  |
| 整改时限 | 2024年12月 |  |
| 社会监督联系人及电话 | 联系人：李洪君，电话：13920697077 |  |