津丽万街发〔2018〕49号

东丽区万新街道办事处关于印发《万新街道

全域清洁化工程实施方案》的通知

街机关各科室，各社区管委会、社区居委会、各有关单位：

根据市委市政府关于全域清洁化工作部署和东丽区政府办（津丽政办函〔2018〕39号）通知要求，结合我街正在开展的农村人居环境整治三年行动和创建全国文明城区、国家卫生城区工作任务，我街决定利用3个月的时间，在街域内开展全域清洁化工程，以干净整洁的面貌迎接新春佳节。为做好全域清洁化工程，结合本街实际，制定《万新街道全域清洁化实施方案》，现印发给你们，请按照方案确定的目标任务和工作时限，严格组织实施，确保工作落到实处。

2018年11月16日

（此件主动公开）

天津市东丽区人民政府万新街道办事处      2018年11月16日印发

万新街道全域清洁化工程实施方案

根据市委市政府关于全域清洁化工作部署，结合农村人居环境整治三年行动和创建全国文明城区、国家卫生区工作任务，决定利用3个月的时间，在全街开展全域清洁化工程，以干净整洁的面貌迎接新春佳节，结合本街现状，制定万新街道全区域清洁化实施方案。

一、指导思想

坚持以人为本，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕创建全国文明城区、国家卫生区评比指标体系要求，结合城管考核等专项工作，建立健全环境卫生长效管理机制，全面实现“干净、整洁、有序”农村环境，打造“洁、净、绿、序、美”城市容貌。打造健康街道、文明街道。

二、目标任务

集中力量补短板、强弱项，解决农村环境“脏乱臭差”、街域精细化管理水平不高等突出问题，实现环境卫生整洁干净、生活垃圾有效管控、垃圾分类有序推进、建筑垃圾规范治理、基础设施功能完备、道路秩序井然有序、社区管理井井有条、市容村貌规范整齐、绿化效果自然优美、畜禽散养有效治理、长效机制健全完善的工作目标。

三、工作任务

1.道路环境卫生清整

责任人：王秋勇 杜洪勃

清整内容：按照环境卫生“大清整、大清洗、大扫除”工作标准，集中整治快速路、迎宾线等主干道路、次支道路、背街里巷、乡村公路两侧可视范围内环境脏乱卫生死角、裸露垃圾杂物。全面落实道路清扫保洁、水洗压尘作业，确保时时干净、处处干净。

2.生活垃圾收运管理

责任人：王秋勇 杜洪勃 各物业经理

工作内容：严格执行生活垃圾收运标准，无垃圾堆存；落实《东丽区生活垃圾收运体系建设计划》（东丽政办[2014]14号），加快推进垃圾转运设施配套建设，构建环保高效的垃圾收运和无害化处理体系，垃圾无害化处理率100%。

3.建筑垃圾综合治理

责任人：王秋勇 王征 张玉山 （包社区党政班子成员、包联科长）

治理内容：按照《东丽区建筑垃圾管理工作方案》（津丽容委[2018]31号）和《东丽区建筑垃圾治理专项行动实施方案》（津丽容委[2018]33号），对各类建筑垃圾进行全面清整、合理利用。重点对拆迁村庄建筑垃圾按照集中堆存、外运、填埋三种方式进行综合治理，做到无死角、全覆盖。严厉查处垃圾混存。

4.环境秩序综合治理

责任人：王秋勇  孙海旺

治理内容：杜绝摆摊设点和从事流动经营行为，禁止市场外溢和里空外卖现象发生；完善道路交通标识标线和停车泊位，对机动车和非机动车乱停乱放行为进行专项治理；清除僵尸车、集装箱和废品收购站点。

5.河道沟渠水体清洁

责任人：曹香华  张宝柱

整治内容：全面清理河道、坑塘、沟渠等水系中有害水生植物、垃圾杂物和漂浮物，将水环境治理纳入河长制管理。采取控源截污、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度。

6.城市街景规范治理

责任人：王秋勇  孙海旺

工作内容：清理道路两侧可视范围内非法小广告、乱涂乱画、布标幔帐等影响市容的现象。整修城市建筑立面，规范主干路两侧底商牌匾设置，治理违规设立牌匾，责令恢复建筑物墙体外檐原貌。协助双创办在道路沿线、公园广场设置整齐美观的创文、创卫公益广告。

7.社区环境卫生整治

责任人：冯春秀  孙志毅  （各社区党政班子成员、包联科长  各社区居委会主任、物业经理）

整治内容：按照社区“无乱堆乱放、无私搭乱建、无乱圈乱占、无饲养牲畜、无乱摆乱卖、无乱贴小广告、无车辆无序”标准进行治理，提高物业管理水平，没有物业管理的社区，由居委会负责。

8.村庄杂乱无序整治

责任人：各包村党政班子成员、包联科长  各管委会主任

整治内容：全面清理村内乱堆乱放杂物、小广告、乱涂乱画。

9.村庄庭院环境清整

责任人：各包村党政班子成员、包联科长  各管委会主任

清整内容：清理滞留户房前屋后积存垃圾杂物，消灭卫生死角，教育引导村民自觉将生活垃圾投放进垃圾箱。

10.园林绿化养护提升

责任人:王秋勇  杜洪勃

整治内容：按照城市绿化建设和养护标准，做好绿化种植和养护管理，督促养护人员严格按照标准养护，确保成活率，结合本地区植被生长习性和植物群落特点，打造符合实际的绿化效果的同时，考虑植物多样、打造错落有致、三季有花、四季有绿的城市绿化景观效果，严格治理绿地圈占。

11.启动生活垃圾分类

责任人：王秋勇  杜洪勃  物业办

工作内容：按照《东丽区生活垃圾分类管理实施方案》（东丽政办[2018]17号），在临月里社区试点的基础上，逐步有序设置分类容器，对易腐垃圾（含餐厨垃圾）、有害垃圾、可回收垃圾、不可回收垃圾进行分类收集、运输和无害化处理，提升居民生活垃圾分类的知晓率、参与率和准确投放率，不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。

12.公共厕所建设管理

责任人：王秋勇  杜洪勃  各社区管委会

整治内容：加强公厕日常管理，结合实际，以水冲、生物降解等方式完成20座公厕提升改造，达到创文创卫标准；拆除剩余旱厕。

13.违法建设综合治理

责任人：王秋勇  孙海旺

工作内容：针对全街违法建筑“清零”目标任务和现有的分解指标，全力推进拆除工作。

14.村庄生活污水治理

责任人：曹香华  张宝柱

工作内容：对尚未拆除且无法连接下水管网的滞留户以安置污水收集罐集中收集，集中运送的方式实现达标排放。

15.村庄畜禽粪污整治

责任人：曹香华 张宝柱 各社区管委会

工作内容：严厉查处村内散养畜禽，聘请专业单位对养畜禽产生的粪污进行收集、处理。

16.村庄田间环境清洁

责任人：曹香华  张宝柱  各社区管委会

工作内容：集中清除田间地头各类积存垃圾，重点整治田间地头农作物秸秆、畜禽粪污、农田残膜等农业废弃物。

四、时间安排

1.集中清整（2018年11月1日至2018年11月30日）

各部门组织力量按照方案要求和区政府办（东丽政办函[2018]39号）文件规定的工作标准实施清整，相关领导主动跟进。

2.长效落实（2018年12月1日至2019年1月31日）

完善常态化维护管理机制，形成长效治理体系，确保整治效果。

五、保障措施

1.加强认识

相关部门主要负责人必须认真研读相关文件，带头落实相关任务，强化第一责任人责任，包居（村）处级干部、科级干部要落实长效责任，推动全域化清洁工作落到实处，不走过场，为全街创文、创卫打好基础。

2.加强宣传

各社区居委会、社区管委会为基本宣传单位，大力宣传全域清洁化工程的好处，引导全民参与，提升群众关注度和参与热情。

3.加强督查

街道督查办和纪检部门根据各自分工对工作推进缓慢、效果不明显、政治问题多的单位实时跟进，督促工作，对落实不力，认识不高的、散懒推脱的部门和责任人实施问责。