东丽政发〔2017〕13号附件

东丽区2017年大气污染防治工程任务清单

| 序号 | 任务 | 工程类别 | 工作任务 | 机组 | 工艺规模、容量 | 容量（规模）单位 | 责任单位 | 牵头部门 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深入治理燃煤污染 | 煤电机组改燃或关停 | 天津军粮城发电有限公司5#-8#机组改燃或关停 | 4 | 80 | 万千瓦 | —— | 发改委 | 10月底 |
| 2 |  | 燃煤设施“清零” | 全部35蒸吨及以下燃煤锅炉实现“清零 | —— | —— | —— | 相关街道、功能区 | 相关街道、功能区 | 10月底 |
| 3 |  | 燃煤锅炉改燃并网 | 天津市万帆顺食品有限公司 | 1 | 6 | t/h | 金钟街 | 工信委 | 10月底 |
| 4 |  |  | 天津市滨海重机工业园供热有限公司 | 2 | 60 | t/h | 无瑕街 | 建委 | 10月底 |
| 5 |  |  | 英昌乐器（中国）有限公司 | 1 | 10 | t/h | 新立街 | 环保局 | 10月底 |
| 6 |  |  | 天津钢管制造有限公司 | 3 | 105 | t/h | 无瑕街 | 工信委 | 10月底 |
| 7 |  |  | 建华建材（天津）有限公司 | 1 | 15 | t/h | 无瑕街 | 工信委 | 10月底 |
| 8 |  |  | 天津建城基业集团有限公司 | 1 | 15 | t/h | 军粮城街 | 工信委 | 10月底 |
| 9 |  |  | 天津宝丰混凝土桩杆有限公司 | 1 | 15 | t/h | 军粮城街 | 工信委 | 10月底 |
| 10 |  | 燃煤锅炉超低排放改造 | 天津帝达地热开发有限公司 | 2 | 80 | t/h | 开发区 | 建委 | 10月底 |
| 11 |  | 实施冬季清洁取暖重点工程和散煤治理 | 加快推进冬季清洁取暖，全面加强城市和农村地区散煤治理。按照“宜电则电、宜气则气”的原则，外环线内实现城市居民生活散煤“无煤化”，拆迁改造区域要全部实现洁净煤替代 | —— | 摸清底数逐一治理 | —— | 张贵庄街、万新街、新立街、华明街、金钟街 | 建委 发改委 | 10月底 |
| 12 |  |  | 完成我区清洁能源替代工程 | —— |  | 户 | 相关街道 | 建委 发改委 | 10月底 |
| 13 |  |  | 深入排查全区农村居民生活散煤，确保农村生活散煤用洁净煤全替代 | —— | —— | —— | 涉农街道 | 发改委 | 10月底 |
| 14 |  |  | 严格落实农业生产散煤治理要求 | —— | —— | —— | 相关街道 | 农经委 | 10月底 |
| 15 |  |  | 突出抓好煤质监管，严厉打击劣质煤流通、销售和使用，彻底杜绝不符合天津市地方煤质标准的劣质煤进入我市，落实优质煤供应和保障 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 市场监管局 商务委 发改委 建委 环保局 | 长期坚持 |
| 16 |  |  | 严格落实《天津市人民政府关于划定高污染燃料 禁燃区的通告》，全面完成禁燃区建设 | —— | —— | —— | 张贵庄街、丰年村街、万新街、新立街、华明街、金钟街 | 环保局 | 10月底 |
| 17 | 深入治理扬尘污染 | 强化工地扬尘污染治理 | 对各类施工工地严格落实“5个100%”扬尘控制要求 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 建委 房管局 市容园林委 公路局 水务局 | 长期坚持 |
| 18 |  |  | 确保道路线性开挖施工有序推进、控尘到位 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 公路局 建委 | 长期坚持 |
| 19 |  |  | 各类建筑施工项目采用800目及以上密目网对易起尘土体进行苫盖，实现全区建筑施工工地红外摄像视频监控全覆盖和扬尘在线24小时动态监测全覆盖 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 建委 | 长期坚持 |
| 20 |  |  | 加强拆房工地扬尘治理，实现全区拆房工地动态监控 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 房管局 | 长期坚持 |
| 21 | 深入治理扬尘污染 | 强化道路 扬尘治理 | 中心城区及重点区域可机扫水洗道路，非冰冻期每日机扫水洗至少一次，冰冻期每日机扫吸尘至少一次 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 市容园林委 | 长期坚持 |
| 22 |  |  | 落实道路保洁工作责任制 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 市容园林委 | 长期坚持 |
| 23 |  | 渣土运输专项整治 | 确保渣土集中堆卸地按期正式投运并严格管理 | —— | —— | —— | 华明街 | 建委 市容园林委 | 6月1日 |
| 24 |  |  | 强化夜间和凌晨渣土运输高发时间段，以及外环线入市主干路口等重点路段渣土运输整治和处罚力度 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 建委 交管支队 执法局 运管局 | 长期坚持 |
| 25 |  |  | 实现智能渣土车定人、定车、GPS定位，外环线以内和地铁建设项目率先使用 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 建委 | 12月底 |
| 26 |  | 控制各类 面源污染 | 全区餐饮企业严格执行《天津市餐饮业油烟排放标准》的要求 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 环保局 | 长期坚持 |
| 27 |  |  | 中心城区、各街道办事处和功能区管委会所在地等重点区域坚决禁止露天烧烤 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 执法局 | 长期坚持 |
| 28 |  |  | 全区禁止枯枝落叶、荒草、冥纸露天焚烧 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 执法局 民政局 | 长期坚持 |
| 29 |  |  | 全区禁止垃圾露天焚烧 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 市容园林委 | 长期坚持 |
| 30 |  |  | 禁止露天焚烧秸秆，持续加强秸秆焚烧火点的巡查和执法检查力度 | —— | —— | —— | 涉农街道 | 农经委 | 长期坚持 |
| 31 |  |  | 通过经济、法律等多种手段，确保秸秆综合利用率不低于95% | —— | —— | —— | 涉农街道 | 农经委 | 长期坚持 |
| 32 |  | 强化堆场 扬尘治理 | 各类工业企业堆场进行封闭或采用2000目及以上双层密目网进行苫盖，并进行扬尘在线监测和视频监控 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 环保局 | 长期坚持 |
| 33 |  | 强化裸露 地面治理 | 完成2017年新增376块裸露地表治理 | —— | 376 | 块 | 相关街道、功能区 | 环保局 | 5月底 |
| 34 |  |  | 加强对已完成治理裸露地表的动态监管，严格落实硬化、绿化、蓄水、苫盖等治理措施，确保有效性，及时排查扬尘隐患并对治理措施进行增补 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 环保局 | 长期坚持 |
| 35 | 深入治理机动车污染 | 落实老旧车淘汰任务 | 全面完成天津市下达的老旧车淘汰任务 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 环保局 交管支队 | 逐年完成国家任务 |
| 36 |  | 营运车辆监管 | 开展高排放重型柴油货车颗粒物捕集器（DPF）安装工作 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 运管局 环保局 交警支队 | 12月底 |
| 37 |  |  | 深化辖区管理责任制，加强对重型柴油车和大型柴油客车的监管，建立用车大户责任制度 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 环保局 运管局 交管支队 | 长期坚持 |
| 38 |  | 油品质量监督管理 | 加强油品质量监督检查，严厉打击非法生产、销售行为 | —— | —— | —— | —— | 市场监管局 | 长期坚持 |
| 39 |  | 严格燃油车辆环保检验 | 实行新车环保核查 | —— | —— | —— | —— | 环保局 市场监管局 | 12月底 |
| 40 |  |  | 严格在用车尾气排放定期检验，严格全区机动车检验机构日常监管，严厉处罚弄虚作假等违法行为 | —— | —— | —— | —— | 环保局 市场监管局 交管支队 | 长期坚持 |
| 41 |  | 非道路移动机械污染管控 | 实行非道路移动机械清单管理，建立台账，对不达标工程机械坚决禁止入场作业 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 环保局 运管局 建委 房管局 市容园林委 公路局 水务局 | 长期坚持 |
| 42 |  | 强化道路车辆尾气检测 | 加强环保、交管等部门道路联合执法，严厉查处机动车超标排放违法行为，利用遥感检测等技术筛查机动车4.8辆 | —— | 4.8 | 万辆 | —— | 环保局 交管支队 | 12月底 |
| 43 | 深入治理工业企业污染 | 钢铁、石化等重点行业和燃煤设施升级改造治理 | 钢铁行业重点排污单位完成自动监测和重点排污环节升级改造 | —— | —— | —— | 无瑕街 | 环保局 | 8月底 |
| 44 |  |  | 钢铁、燃煤锅炉排放的大气污染物执行特别排放限值要求 | —— | —— | —— | 无瑕街 新立街 金钟街 华明街 开发区 | 环保局 | 9月底 |
| 45 |  | 发放排污许可证 | 完成火电行业排污许可证发放工作 | —— | —— | —— | 金钟街 新立街 | 环保局 | 6月底 |
| 46 |  |  | 完成钢铁行业排污许可证发放工作 | —— | —— | —— | 无瑕街 |  | 10月底 |
| 47 |  | VOCs 综合治理 | 昂高有限公司化学品燃料罐治理 | —— | —— | —— | 开发区 | 环保局 | 10月底 |
| 48 |  |  | 天津富士达自行车有限公司喷涂工序挥发性有机废气治理 | —— | —— | —— | 军粮城街 |  | 10月底 |
| 49 |  |  | 天津天女化工集团股份有限公司 | —— | —— | —— | 华明街 |  | 10月底 |
| 50 |  |  | 中美天津史克制药有限公司 | —— | —— | —— | 万新街 |  | 10月底 |
| 51 |  |  | 天津太平货柜有限公司 | —— | —— | —— | 军粮城街 |  | 10月底 |
| 52 |  |  | 英昌乐器（中国）有限公司 | —— | —— | —— | 新立街 |  | 10月底 |
| 53 |  | “小散乱污”工业企业群专项整治 | 完成“小散乱污”排查工作，建立管理台账，制定专项整治方案 | —— | 摸清底数 | —— | 相关街道、功能区 | 环保局 | 3月底 |
| 54 |  |  | 对照产业政策、产业布局规划、经营手续、治理设施、污染排放等要求，对“小散乱污”企业逐一整顿，关停取缔一批、转型升级一批、治理改造一批，确保10月底前全部到位 | —— | 逐一治理 | —— | 相关街道、功能区 | 政府办 | 10月底 |
| 55 |  |  | 完成我区关停淘汰落后企业任务 | —— |  | 家 | —— | 工信委 | 10月底 |
| 56 |  |  | 将“小散乱污”企业整治情况纳入环境保护部信息平台和执法监管平台 | —— | —— | —— | —— | 环保局 | 10月底 |
| 57 |  | 低氮改造治理 | 推行燃气锅炉低氮燃烧技术改造，通过安装低氮燃烧器等方式，削减燃气设施氮氧化物排放量 | —— | —— | —— | 相关街道、功能区 | 环保局 | 12月底 |
| 58 |  | 重点行业冬季采暖季生产调控 | 钢铁行业根据污染排放绩效水平，制定错峰限停产方案 | —— | —— | —— | —— | 工信委 环保局 | 采暖季 |
| 59 |  |  | 水泥（含粉磨站）、铸造（不含电炉、天然气炉）、砖瓦窑等行业除承担居民供暖、协同处置城市垃圾和危险废物处置等保民生任务的生产线外，全部停产 | —— | —— | —— | —— | 工信委 | 采暖季 |
| 60 |  |  | 电解铝厂限产30%以上，以停产的电解槽数量计；氧化铝企业限产30%左右，以生产线计。炭素企业达不到特别排放限值的，全部停产，达到特别排放限值的，限产50%以上 | —— | —— | —— | —— | 工信委 | 采暖季 |
| 61 |  |  | 涉及原料药生产的医药企业VOCs排放工序、生产过程中使用有机溶剂的农药企业VOCs排放工序，在采暖季实施停产，由于民生等需求存在特殊情况确需生产的，应报市政府批准 | —— | —— | —— | —— | 工信委 | 采暖季 |
| 62 |  |  | 燃煤发电机组（含自备电厂），未达到超低排放的全部停产 | —— | —— | —— | —— | 发改委 工信委 | 采暖季 |
| 63 |  |  | 全区范围禁止玻璃（含玻璃纤维）生产使用煤炭、重油等高污染燃料，对燃气生产设施加强监管，确保稳定运行 | —— | —— | —— | —— | 环保局 | 长期坚持 |
| 64 |  | 排放总量倍量替代 | 对新建项目严格落实国家大气污染物特别排放限值要求，对新、改、扩建项目所需的二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物等污染物排放总量实行2倍量替代 | —— | —— | —— | —— | 环保局 | 长期坚持 |
| 65 | 深入治理大气污染防治精细化管理 | 认真落实“1+X+Y”治污模式 | 深化以区为单元的“1+X+Y”治污模式，“1”是全区围绕空气质量改善目标，制定总体治污方案；“X”是针对突出的污染问题，相关责任部门制定专项治理方案，逐项解决突出问题；“Y”是各街道、功能区逐一制定自身治污方案，落实属地治理 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 环保局 | 长期坚持 |
| 66 |  | 认真落实“五个一”精细化管控要求 | 严格落实“五个一”保障方案，即在重点区域成立一个空气质量保障小组、制定实施一个保洁方案、出台一套应急减排方案、实施一个持续减排工程、建立一套预警机制，当AQI大于100时，立即采取临时减排措施，最大程度削减污染峰值 | —— | —— | —— | 相关街道、功能区 | 环保局 | 长期坚持 |
| 67 |  | 严格落实《天津市环保专职网格员管理办法》 | 落实《天津市环保专职网格员管理办法》，完成环保专职网格员配备和机构建设，下沉至各街道，严格落实工作责任 | —— | —— | —— | 各街道 | 环保局 | 长期坚持 |
| 68 |  | 污染源动态排查 | 建立涉气污染源数据库，对辖区内污染源动态排查，动态更新、动态治理，开展大气污染物排放清单编制和源解析工作 | —— | —— | —— | 各街道、功能区 | 环保局 | 长期坚持 |
| 69 | 全力做好重污染天气应对 | 加快重污染天气应急预案修订 | 完成新预案修订工作，夯实各级别应急减排措施 | —— | —— | —— | —— | 环保局 | 8月底 |