东丽政发〔2016〕6号附件

- 东丽区水污染防治重点工程及年度计划汇总表

| 序号 | 任务 | 工程类别 | 具体任务 | 规模 | 计划投资 （万元） | 完成时间 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污染源防治工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) | 工业污染防治 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 城市建成区重污染企业退出工程 | 中国石化集团资产经营管理有限公司天津分公司聚醚部搬迁 |  |  | 2016 | 工信委、环保局 | 孙茂长、李义柱 |
| 2 |  |  | 天津合材树脂有限公司 |  |  | 2016 | 工信委、环保局 | 孙茂长、李义柱 |
| (二) | 城镇生活污染治理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 城镇污水处理设施改造工程 | 华明高新区污水处理厂并网改造工程 |  |  | 2017 | 水务局 | 陶玉珍 |
| 4 |  |  | 天津钢管公司东丽排水管理处污水处理中心升级改造工程 |  |  | 2017 | 水务局 | 陶玉珍 |
| 5 |  |  | 天津东丽湖温泉旅游度假区污水处理厂升级改造工程 |  |  | 2016 | 水务局 | 陶玉珍 |
| 6 |  |  | 东丽开发区污水处理厂并网改造工程 |  |  | 2016 | 水务局 | 陶玉珍 |
| 7 |  | 合流制改造工程 | 丰年片雨污分流管网改造工程 | 建设雨水管道长度约为8.362公里 | 8825.46 | 2016 | 建委 | 白宝忠 |
| 8 |  |  | 程林片雨污分流管网改造工程 | 建设雨水管道长度约为3.19公里 | 1484.52 | 2016 | 建委 | 白宝忠 |
| 9 |  | 城镇污水处理设施建设工程 | 天津市东丽湖南部污水处理及再生利用工程（一期）建设工程 | 污水处理厂规模为1万吨/日，铺设管网长度为28公里 | 15700 | 2017 | 天津东丽湖建设发展有限公司 |  |
| (三) | 农业农村污染防治 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 规模化养殖场粪污治理工程 | 正祥德养殖场搬迁或拆除 | 2800 |  | 2016 | 农经委、新立街 | 徐继珍、孙合明 |
| 11 |  |  | 黄殿强养殖场搬迁或拆除 | 470 | 100 | 2020 | 农经委、无瑕街 | 徐继珍、韩孝堂 |
| 12 |  |  | 许志林养殖场搬迁或拆除 | 260 | 17 | 2019 | 农经委、万新街 | 徐继珍、王世平 |
| 13 |  |  | 韩国新养殖场搬迁或拆除 | 130 | 17 | 2019 | 农经委、万新街 | 徐继珍、王世平 |
| 14 |  |  | 王洪海养殖场搬迁或拆除 | 150 | 15 | 2019 | 农经委、万新街 | 徐继珍、王世平 |
| 15 |  |  | 魏洪宝养殖场搬迁或拆除 | 420 | 20 | 2019 | 农经委、无瑕街 | 徐继珍、韩孝堂 |
| 16 |  |  | 李传江养殖场搬迁或拆除 | 376 | 65 | 2019 | 农经委、无瑕街 | 徐继珍、韩孝堂 |
| 17 |  |  | 任宝环养殖场搬迁或拆除 | 100 | 35 | 2019 | 农经委、无瑕街 | 徐继珍、韩孝堂 |
| 18 |  |  | 张凤山养殖场搬迁或拆除 | 800 | 80 | 2019 | 农经委、金桥街 | 徐继珍、张建东 |
| 19 |  |  | 赵树墩养殖场搬迁或拆除 | 310 | 60 | 2020 | 农经委、新立街 | 徐继珍、孙合明 |
| 20 |  |  | 王洪生养殖场搬迁或拆除 | 260 | 120 | 2020 | 农经委、新立街 | 徐继珍、孙合明 |
| 21 |  |  | 张俊义养殖场搬迁或拆除 | 320 | 300 | 2020 | 农经委、新立街 | 徐继珍、孙合明 |
| 22 |  | 农村生活垃圾收运及处置类工程 | 东丽湖转运站建设 | 160吨/天 | 1200 | 2016 | 东丽湖街 |  |
| 23 |  |  | 开发区转运站建设 | 160吨/天 | 1400 | 2016 | 东丽开发区 | 李光华 |
| 24 |  |  | 军粮城一期转运站建设 | 160吨/天 | 1200 | 2020 | 滨丽公司 | 王伟 |
| 25 |  |  | 华明街转运站建设 | 160吨/天 | 1200 | 2016 | 华明街 | 宋立夫 |
| 26 |  |  | 秋悦家园转运站建设 | 160吨/天 | 1600 | 2016 | 区建委 | 白宝忠 |
| 27 |  |  | 军粮城二期转运站建设 | 80吨/天 | 800 | 2020 | 滨丽公司 | 王伟 |
| 28 |  |  | 程盛道转运站建设 | 160吨/天 | 1600 | 2020 | 万新街 | 王世平 |
| 29 |  |  | 新立第一转运站建设 | 160吨/天 | 1600 | 2020 | 惠民公司 | 白宝忠 |
| 30 |  |  | 万山道转运站建设 | 160吨/天 | 1800 | 2020 | 万新街 | 王世平 |
| 二 | 节约保护水资源工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) | 水资源总量控制工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 机井回填工程 | 工农业机井回填 | 57口机井回填 | 171 | 2016 | 水务局 | 陶玉珍 |
| 32 |  |  | 工农业机井回填 | 39口机井回填 | 117 | 2017 | 水务局 | 陶玉珍 |
| 33 |  |  | 工农业机井回填 | 29口机井回填 | 87 | 2020 | 水务局 | 陶玉珍 |
| (五) | 提高用水效率工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 节水示范项目 | 节水型小区建设 | 节水型小区7处 | 100 | 2020 | 水务局 | 陶玉珍 |
| 35 |  |  | 节水型企业（单位）建设 | 节水型企业（单位）5家 | 100 | 2020 | 水务局 | 陶玉珍 |
| (六) | 地下水保护工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 加油站地下油罐更新为双层罐或完成防渗池设置工程 | 各社会站地下油罐更新为双层罐及双层管工程 | 全区7家社会加油站改造 |  | 2017 | 商务委 | 傅国华 |
| 三 | 水生态环境健康工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| (七) | 河道综合治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 河道污染治理工程 | 底泥清除工程 | 清淤二级河道底泥25公里 | 1212 | 2017 | 水务局 | 陶玉珍 |
| 38 |  | 入河排污口门治理工程 | 治理入河排污口门 | 治理入河排污口门47个 | 2553 | 2016 | 水务局 | 陶玉珍 |
| (八) | 水生态治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 河湖水生态保护工程 | 二级河道绿化工程 | 40万平方米 | 4920 | 2017 | 水务局 | 陶玉珍 |
| 40 |  | 生态补水工程 | 西河至中河连通工程 | 铺设Φ2.0米管道1.5公里 | 3590 | 2017 | 水务局 | 陶玉珍 |
| 41 |  |  | 中河至东减河连通工程 | 开挖河道4.3公里 | 4600 | 2019 | 水务局 | 陶玉珍 |
| 四 | 其他工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| （九） | 环境监管能力建设工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 考核断面自动站建设 | 自动站建设工程 | 6座 | 2000 | 2016 | 水务局、环保局 | 陶玉珍、李义柱 |
|  |  |  |  | 总 计 | 58688.98 |  |  |  |