东丽政发〔2017〕12号附件

东丽区土壤污染防治任务部门分工表

| 工作任务 |  | 牵头部门 | 具体措施及责任部门 | 参与部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要任务（一）开展土壤污染调查 | 1.开展土壤环境质量详查。 | 区环保局 | 以农用地和重点行业企业用地为重点，开展土壤污染状况详查。成立土壤详查工作机构，完成详查实施方案的编制，以农用地和重点行业企业用地为重点，全面启动东丽区土壤污染状况详查。农用地以耕地为重点，兼顾园地、林地，基于环境保护、国土资源、农业等部门数据基础，围绕已发现的重点土壤污染区域和污染源影响区域，开展农用地土壤环境质量详细调查，确定详查范围，开展农用地土壤样品采集、制备、流转和测试工作，2018年底前查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响。以重点行业为重点，排查潜在污染地块，2020年底前掌握重点行业企业用地中的污染地块分布及其环境风险情况。建立土壤环境质量状况定期调查制度，每10年开展1次调查。 | 区农经委、区国土分局、区财政局等参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 2.建设土壤环境质量监测网络。 | 区环保局 | 加强统一规划与整合优化，2017年底前完成土壤环境质量国控监测点位设置，建立覆盖全区的土壤环境监测网络。2020年底前实现各街道、开发区土壤环境质量监测点位全覆盖。 | 区国土分局、区农经委、区工信委等参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 3.提升土壤环境信息化管理水平。 | 区环保局 | 区环保局要充分利用国土资源、农业、地质等部门数据，整合农用地、重点行业在产企业用地、重点行业关闭搬迁企业地块等土壤环境质量调查结果，建立土壤环境基础数据库，2018年底前建设完成土壤环境信息化管理平台。借助移动互联网、物联网等技术，拓宽数据获取渠道，实现数据动态更新。加强数据共享，编制资源共享目录，明确共享权限和方式，发挥土壤环境大数据在污染防治、城乡规划、土地利用、农业生产中的作用。 | 区国土分局、区农经委、区发改委、区教委、区科委、区工信委、区行政审批局等参与，各街道、东丽开发区落实。 |
| 主要任务（二）实施农用地分类管理 | 1.划定农用地土壤环境质量类别。 | 区农经委、区环保局 | 以全区土壤污染状况详查结果为依据，开展耕地土壤和农产品协同监测与评价，按照有关技术要求，有序推进耕地土壤环境质量类别划定工作，将耕地按照污染程度划分为优先保护类、安全利用类、严格管控类，逐步建立分类清单，2020年底前完成。划定结果由区人民政府审定，数据上传全市土壤环境信息化管理平台。根据土地利用变更和土壤环境质量变化情况，定期对各类别耕地面积、分布等信息进行更新。有条件的街道逐步开展林地、园地等其他农用地土壤环境质量类别划定等工作。 | 区国土分局参与，相关街道落实。 |
|  | 2.切实做好优先保护。 | 区农经委、区环保局、区行政审批局、区工信委 | 在耕地土壤环境质量类别划定的基础上，将符合条件的优先保护类耕地划入永久基本农田，加强特殊保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。高标准农田建设项目向优先保护类耕地集中的地区倾斜。推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、农膜减量与回收利用等措施。农村土地流转的受让方要履行土壤保护的责任，避免因过度施肥、滥用农药等掠夺式农业生产方式造成土壤环境质量下降。对优先保护类耕地面积减少或土壤环境质量下降的区域，进行预警提醒并依法采取环评限批等限制性措施。 | 相关街道落实。 |
|  |  | 区环保局 | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建重点行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 区行政审批局、区工信委等参与，相关街道、东丽开发区落实。 |
| 主要任务（二）实施农用地分类管理 | 3.大力推进安全利用。 | 区农经委 | 根据土壤污染状况和农产品超标情况，结合当地主要作物品种和种植习惯，制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险。强化农产品质量检测，在安全利用类耕地分别设置长期定位监测点，监控农产品质量安全变化动态。加强对农民、农民合作社的技术指导和培训。到2020年，轻度和中度污染耕地安全利用面积达到天津市要求（以天津市与我区签订目标责任书为准）。 | 区环保局、区国土分局参与，相关街道落实。 |
|  | 4.全面落实严格管控。 | 区农经委 | 加强对严格管控类耕地的用途管理。依照国家相关法律法规，在全区范围内逐步推进特定农产品禁止生产区划定，严禁种植食用农产品，涉及威胁地下水、饮用水水源安全的要制定并落实环境风险管控方案。按照天津市要求将严格管控类耕地纳入退耕还林实施范围，制定实施严格管控类耕地种植结构调整或退耕还林计划。实行耕地轮作休耕制度试点。 | 区财政局、区国土分局、区环保局、区水务局等参与，相关街道落实。 |
|  | 5.加强林地、园地土壤环境管理。 | 区农经委 | 严格控制林地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。完善生物农药、引诱剂管理制度，加大使用推广力度。加强对严格管控类林地、园地产出食用农（林）产品质量检测，发现超标的，要采取种植结构调整等措施。 | 相关街道落实。 |
| 主要任务（三）实施建设用地准入管理 | 1.建立调查评估制度。 | 区环保局 | 按照国家发布的建设用地土壤环境调查评估技术规定，开展建设用地土壤环境状况调查评估。自2017年起，对拟收回土地使用权的重点行业企业用地和污水、垃圾、危险废物等各类污染集中处理处置设施用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由所在街道、开发区负责开展调查评估。自2018年起，严格管控类农用地转为城镇建设用地的，由街道、开发区负责组织开展调查评估。调查评估结果向区环境保护、城乡规划、国土资源部门备案。 | 区规划分局、区国土分局参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 2.分用途明确管理措施。 | 区规划分局、区环保局 | 自2017年起，结合我区土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估结果，建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，明确污染地块范围并逐年更新。合理确定土地用途，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在街道、开发区根据存在的土壤环境风险状况组织划定管控区域，设立标识，发布公告，定期开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；发现污染扩散的，有关责任主体要及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。 | 区国土分局、区水务局等参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 3.落实监管责任。 | 区环保局、区规划分局、区国土分局 | 建立环境保护、城乡规划、国土资源等部门间的信息沟通机制，实行联动监管。环保、规划、国土部门根据职责，结合土壤环境质量状况，分别做好土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复、城乡规划、国土资源有关方面的监管。 | 区农经委等参与，各街道、东丽开发区落实。 |
| 主要任务（三）实施建设用地准入管理 | 4.严格用地准入。 | 区规划分局 | 将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。按照污染地块名录及开发利用的负面清单，各街道、开发区在申报新增建设用地时，对列入污染地块名录的土地进行治理修复，合格后方可申报用地，不合格的，不予申报用地。 | 区国土分局、区环保局参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区规划分局 | 依据土壤环境质量调查结果，将针对污染土壤空间使用的原则和要求纳入城市总体规划；有关部门在编制专项规划时，应根据土壤环境质量状况合理确定各项设施布局；编制控制性详细规划，应充分考虑环境风险，将可能造成污染的工业用地、物流仓储用地及环境治理设施用地集中布置，统筹布局。在项目实施阶段，对可能涉及污染的项目应增加地块环境调查与风险评估。 | 区国土分局、区环保局参与，各街道、东丽开发区落实。 |
| 主要任务（四）严控新增土壤污染 | 1.加强未利用地环境管理。 | 区国土分局 | 按照科学有序原则开发利用未利用地，防止造成土壤污染。各街道、开发区要科学合理地确定纳入耕地后备资源的未利用地范围，加强纳入耕地后备资源的未利用地保护，定期开展巡查。拟开发为农用地的，组织开展土壤环境质量状况评估，不符合相应标准的，不得种植食用农产品；符合相应标准的，要以保护和改善生态环境、防止水土流失为前提，坚持在保护中开发、在开发中保护的原则，严格依据有关法律法规和相关规划，有计划、有步骤地进行土地开发。 | 区农经委、区环保局等参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 2.防范建设用地新增污染。 | 区环保局 | 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，同时提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；区环保局要做好有关措施落实情况的监督管理工作。2017年起，街道、开发区要与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开。 | 各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 3.强化空间布局管控。 | 区规划分局、区工信委、区环保局 | 依据土壤等环境承载能力，充分考虑环境风险，及时调整城市空间布局规划，合理确定区域功能定位、空间布局。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，并远离居民聚集区和城市生命线工程用地，鼓励污染集中处理处置，减少土壤污染。现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造。有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 | 区行政审批局、区发改委参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区市容园林委、区环保局、区农经委 | 结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所。严格管理畜禽养殖禁养区，合理确定畜禽养殖布局和规模。 | 区规划分局参与，各街道、东丽开发区落实。 |
| 主要任务（五）加强污染源监管 | 1.严控工业企业污染。 | 区环保局 | 加强工业企业环境监管。各街道、开发区要根据工业企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。区环保局每3年对重点监管企业和工业园区周边开展监测，数据及时上传天津市土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。 | 各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区工信委、区环保局 | 落实国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代目录，鼓励企业实施原材料替代。落实国家有关规定，加强电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制。有色金属冶炼、化工、焦化、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在区环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 | 各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区环保局 | 加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属污染物排放标准，落实国家确定的相关总量控制指标，加大监督检查力度，对整改后仍不达标的企业，依法责令其停业、关闭，并将企业名单向社会公开。 | 各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区环保局、区工信委 | 落实国家有关部委重金属相关行业准入条件，推动相关工业企业开展落后产能退出工作，落实涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术。2020年重点行业的重点重金属排放量较2013年下降10%（以天津市与我区签订目标责任书为准）。 | 区行政审批局参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区环保局 | 加强工业废物处理处置。加强工业固体废物堆存场所管理，2017年底前开展企业工业固体废物堆存场所的调查，相关企业建立并完善工业固体废物堆存场所污染防控方案。加强工业固体废物综合利用。强化对电子废物、废轮胎、废塑料等再生利用活动监管，防止污染土壤和地下水。 | 区发改委、区工信委、区国土分局、区水务局等参与，各街道、东丽开发区落实。 |
| 主要任务（五）加强污染源监管 | 2.控制农业污染。 | 区农经委 | 合理使用化肥农药。鼓励农民增施有机肥，减少化肥使用量。大力推进测土配方施肥技术，集成示范水肥一体化、新型肥料施用等现代高效施肥技术，提升耕地质量，优化种植结构，实现化肥减量增效，提高肥料利用效率。结合天津市到2020年化肥使用量零增长实施方案，通过精准施肥、调整施肥结构、改进施肥方式、有机肥替代等途径，到2020年全区主要农作物化肥使用量实现零增长，利用率达到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上。 | 各街道落实。 |
|  |  | 区农经委 | 严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。 | 区市容园林委、区工信委、区环保局参与，各街道落实。 |
|  |  | 区农经委 | 科学施用农药，推行农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控，推广高效低毒低残留农药和现代植保机械。积极构建病虫监测预警体系，推进科学用药、绿色防控、统防统治。初步建立资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系和社会化服务体系；推进农作物病虫害统防统治有力有序展开，小麦和水稻等主要农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到41%以上（以天津市农委要求为准）；推广科学用药和高效现代植保机械，提高农药利用率。到2020年全区主要农作物农药使用量实现零增长，利用率达到40%以上。 | 各街道落实。 |
|  |  | 区农经委、区环保局 | 加强农药包装废弃物回收处理。推行农业清洁生产，2017年底前开展农业废弃物资源化利用试点，形成一系列可复制、可推广的农业面源污染防治技术模式。加强农药包装废弃物回收处理。2018年起，选择重点涉农街道开展农药包装废弃物调查工作，初步摸清调查区域内农田农药包装废弃物的分布、种类、数量。 | 各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区农经委 | 加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售不合格农膜的行为。逐步建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络。开展残膜污染调查，以实施农田残膜机械化回收作业为重点，在全区范围内开展残膜机械化回收技术应用情况调查摸底工作，开展残膜回收利用试点工作（以天津市农委要求为准）。 | 区工信委、区公安分局、区市场监管局参与，各街道落实。 |
|  |  | 区农经委 | 强化畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂合理、安全使用，按照国家相关规范要求，加强对饲料添加剂中重金属等卫生指标的监测，加大对饲料添加剂的抽检比例，规范企业生产管理，确保饲料添加剂产品质量安全，避免对土壤和环境造成安全隐患。加强畜禽粪便综合利用，在部分生猪饲养街道开展种养业有机结合、循环发展试点。鼓励支持畜禽粪便处理利用设施建设，到2020年，对全区规模化畜禽养殖场（小区），配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施比例达到75%以上（以天津市与我区签订目标责任书为准）。 | 区环保局、区市场监管局参与，各街道落实。 |
|  |  | 区水务局 | 加强灌溉水水质管理。在天津市水利普查、农业普查及现有水质评价成果的基础上，开展地表水、地下水灌溉水水质状况调查。充分利用已有的地表水、地下水监测平台，通过查缺补漏，整合建设全区灌溉水水质监测网络，开展灌溉水水质监测，灌溉用水应符合农田灌溉水水质标准。对因长期使用污水灌溉导致土壤污染严重、威胁农产品质量安全的，要及时调整种植结构。 | 区农经委、区环保局参与，各街道落实。 |
| 主要任务（五）加强污染源监管 | 3.减少生活污染。 | 区农经委、区市容园林委 | 建立政府、社区、企业和居民协调机制，通过分类投放收集、综合循环利用，促进垃圾减量化、资源化、无害化。加强对现有生活垃圾处理设施的监督管理，加大对污染物排放的监管力度。进一步优化设施布局，加快生活垃圾处理设施建设。结合美丽乡村建设，建立农村清扫保洁及污水治理制度，推进农村垃圾治理，健全农村生活污水处理体系。全面摸排非正规垃圾填埋场及非正规生活垃圾堆存点，开展整治工作。 | 各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区环保局、区市容园林委 | 深入实施“以奖促治”政策，开展农村环境连片整治。 | 各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区市容园林委、区水务局 | 鼓励将处理达标后的污泥用于园林绿化。 | 各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区建委 | 建设建筑垃圾资源化利用设施，开展利用建筑垃圾生产建材产品等资源化利用示范。 | 各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区市场监管局、区环保局 | 强化废氧化汞电池、镍镉电池、铅酸蓄电池和含汞荧光灯管、温度计等含重金属废物的安全处置。减少过度包装，鼓励使用环境标志产品。 | 各街道、东丽开发区落实。 |
| 主要任务（六）开展污染治理与修复 | 1.明确治理与修复主体。 | 区环保局 | 按照“谁污染，谁治理”原则，造成土壤污染的单位或个人要承担治理与修复的主体责任。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人承担相关责任。责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在街道依法承担相关责任。 | 区国土分局参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 2.制定治理与修复规划。 | 区环保局 | 各街道、开发区要以影响农产品质量和人居环境安全的突出土壤污染问题为重点，制定土壤污染治理与修复规划，明确重点任务、责任单位和分年度实施计划，建立项目库。区环保局负责汇总各区的治理与修复规划，2017年6月底前完成编制东丽区治理与修复规划，并于2017年底提交市环保局备案。 | 区国土分局、区农经委、区规划分局等参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 3.有序开展治理与修复。 | 区环保局、区国土分局 | 确定治理与修复重点。确定治理与修复重点。以拟开发建设居住、商业、学校、医疗和养老机构等项目的污染地块为重点，监督有关责任主体开展治理与修复。 | 区建委参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区农经委、区环保局 | 在耕地土壤环境质量类别划分工作基础上，针对重点区域及典型作物和污染物，开展耕地土壤污染治理与修复示范，建立耕地土壤重金属污染修复示范区。2020年，受污染耕地治理与修复面积达到天津市要求。 | 各街道落实。 |
|  |  | 区环保局 | 强化治理与修复工程监管。治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存等造成二次污染；需要转运污染土壤的，有关责任单位要将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等，提前向所在地和接收地环保部门报告。工程施工期间，责任单位要设立公告牌，公开工程基本情况、环境影响及其防范措施；所在地环保部门要对各项环境保护措施落实情况进行检查。工程完工后，责任单位要委托第三方机构对治理与修复效果进行评估，结果向社会公开。实行土壤污染治理与修复终身责任制。 | 区国土分局、区建委、区农经委参与，各街道、东丽开发区落实。 |
| 主要任务（六）开展污染治理与修复 | 4.监督目标任务落实。 | 区环保局 | 区环保局将定期向市环保部门报告土壤污染治理与修复工作进展，并接受市环保部门及相关部门进行督导检查。按照国家土壤污染治理与修复成效评估办法，各街道、开发区要委托第三方机构对本行政区域土壤污染治理与修复成效进行综合评估，结果向社会公开。 | 区国土分局、区农经委参与，各街道、东丽开发区落实。 |
| 政策措施（一）全面强化监管执法 | 1.加强土壤污染防治日常监管执法。 | 区环保局、区公安分局 | 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。对造成生态损害的责任者，依法严格落实赔偿责任。环保、公安等部门进一步加强协作，健全行政执法与刑事司法衔接配合机制，对涉嫌环境犯罪的行为依法追究刑事责任。 | 各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区农经委 | 继续组织开展畜禽产品抗生素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治行动。 | 各街道落实。 |
|  |  | 区环保局、区公安分局 | 开展重点行业企业专项环境执法，禁止工业企业在废水、废气和废渣处理处置过程中将污染物向土壤环境转移。对严重污染土壤环境、群众反映强烈的企业进行挂牌督办。 | 各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 2.加强全市环境监管能力建设。 | 区环保局 | 改善环境执法条件，配备必要的土壤污染快速检测等执法装备。每3年开展1轮环境执法人员土壤污染防治专业技术培训。 | 区国土分局、区农经委、区财政局参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 3.提高突发环境事件应急能力。 | 区环保局 | 完善各级突发环境事件应急预案，补充完善土壤环境保护的相关内容，将突发环境事件对土壤环境的影响程度、范围和应对措施作为信息报告的重要内容。加强环境应急管理、技术支撑、处置救援能力建设。 | 区工信委、区国土分局、区建委、区农经委、区财政局等参与，各街道、东丽开发区落实。 |
| 政策措施（二）完善经济政策，发挥市场作用 | 1.加大财政投入。 | 区财政局 | 通过现有政策和资金渠道加大支持力度，重点用于土壤污染修复、土壤调查监测、土壤环境保护监管体系建设、农产品产地常态化预警、农田残膜回收利用、农药包装废弃物收集等方面。将农业综合开发、高标准农田建设、农田水利建设、耕地保护与质量提升、测土配方施肥等涉农资金，更多用于优先保护类耕地集中的区。合理安排专项建设基金的使用，支持企业对涉重金属落后生产工艺和设备进行技术改造。 | 区农经委、区环保局、区国土分局、区工信委、区水务局参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 2.完善激励政策。 | 区财政局 | 落实国家扶持有机肥生产、废弃农膜综合利用、农药包装废弃物回收处理等企业的激励政策，研究各部门相关激励措施，鼓励相关企业参与土壤污染治理与修复。 | 区农经委、区环保局、区国土分局、区工信委参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 3.发挥市场作用。 | 区环保局 | 加大政府购买服务力度，推动受污染耕地和以政府为责任主体的污染地块治理与修复。积极发展绿色金融，带动社会资本参与土壤污染防治，支持政策性银行发挥引导和带动作用，为重大土壤污染防治项目提供综合融资服务。鼓励政策性金融机构充分发挥资金成本优势，帮助土壤污染治理与修复企业降低融资成本，优化债务结构。发挥开发性金融机构引导作用，为重大土壤污染防治项目提供支持。 | 区财政局参与，各街道、东丽开发区落实。 |
| 政策措施（三）推动科研及产业发展 | 1.加强土壤污染防治研究。 | 区农经委、区科委 | 充分利用各类科技计划项目资金，加强土壤污染防治基础研究，整合资源，着力开展土壤污染诊断、土壤污染修复及污染土壤安全利用等关键技术的科技攻关，引进和推广适用可行的土壤污染防治技术，推动建设土壤污染防治的科技支撑体系。 | 区环保局、区国土分局、区工信委参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 2.加大适用技术推广力度。 | 区环保局、区财政局 | 建立健全技术体系。按照国家和天津市的要求，综合土壤污染类型、程度和区域代表性，针对典型受污染农用地、污染地块，开展土壤污染治理与修复技术应用试点，建设污染地块应急处置与修复技术研发基地，探索研发易推广、成本低、效果好的适用技术。 | 区科委、区农经委、区国土分局参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区科委 | 加快科技成果转化应用。加强成果转化源头建设，推动一批相关领域的科技型中小企业发展，发挥“互联网+”在土壤污染防治全产业链中的作用。围绕土壤环境质量监测和污染状况评估、土壤污染控制、污染土壤安全利用与生态修复等方面，建设产业创新联盟、工程中心等成果转化平台，促进科技成果转移转化。开展国际合作研究与技术交流。 | 区农经委、区环保局、区国土分局、区工信委参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 3.推动治理与修复产业发展。 | 区市场监管局、区环保局 | 放开服务性监测市场，鼓励社会机构参与土壤环境监测评估等活动。扶持环保企业开展土壤污染治理与修复工作。扶持环保企业积极开展土壤修复研究和工程实践。规范土壤污染治理与修复从业单位和人员管理，建立健全监督机制，将技术服务能力弱、运营管理水平低、综合信用差的从业单位名单通过企业信用信息公示系统向社会公开。 | 区科委、区工信委、区国土分局、区建委、区农经委、区发改委等参与，各街道、东丽开发区落实。 |
| 政策措施（四）加强社会监督和宣传教育 | 1.依法推进信息公开。 | 区环保局 | 定期公布我区土壤环境状况。我区的重点行业企业（天津市确认名单为准）要依据有关规定，向社会公开其产生的污染物名称、排放方式、排放浓度、排放总量，以及污染防治设施建设和运行情况。 | 区农经委、区国土分局、区市容园林委参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 2.引导公众参与。 | 区文广局、区环保局 | 加大举报制度的宣传，鼓励公众通过天津便民服务专线、信函、电子邮件、政府网站、微信、微博平台等途径，对乱排废水、废气，乱倒废渣、污泥等污染土壤的环境违法行为进行监督。进一步提升社会公众参与土壤环境保护的自觉性、主动性和能力水平。鼓励开展聘请土壤环境保护监督员工作。 | 区农经委、区国土分局、区市容园林委参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 3.推动公益诉讼。 | 区检察院、区法院 | 鼓励依法对污染土壤等环境违法行为提起公益诉讼。我区各级人民政府和有关部门应积极配合司法机关的相关案件办理工作和检察机关的监督工作。 | 区农经委、区发改委、区环保局、区国土分局、区工信委、区市容园林委、区水务局参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  | 4.开展宣传教育。 | 区环保局 | 制定土壤环境保护宣传教育工作方案。利用互联网、数字化放映平台及平面媒体等手段，结合美丽天津建设、世界土壤日等主题宣传活动和新型职业农民培育、阳光工程、农村实用人才培训等，普及土壤污染防治相关知识，加强法律法规政策宣传解读，营造土壤环境保护的良好社会氛围。把土壤环境保护宣传教育融入党政机关、学校、企业、社区等的宣传和培训工作。组织学生参加土壤环境保护宣传教育实践活动，培育学生的土壤环境保护意识。 | 区国土分局、区规划分局、区建委、区农经委、区市容园林委参与，各街道、东丽开发区落实。 |
| 实施保障（一） 明确地方政府主体责任。 |  | 区环保局 | 各街道是贯彻实施土壤污染防治工作的主体，对本街道内土壤污染防治工作负责，要加强组织领导，完善政策措施，加大资金投入，创新投融资模式，强化监督管理，抓好工作落实。制定并公布本区土壤污染防治工作方案，确定重点任务和工作目标，并细化责任分工，落实具体项目。 | 区财政局、区国土分局、区建委、区规划分局、区农经委、区水务局等参与，各街道、东丽开发区落实。 |
| 实施保障（二） 加强部门协作。 |  | 区环保局 | 建立区人民政府统一领导，各有关部门依法履行职责、各司其职的工作机制，组织推动各项土壤污染防治措施的落实，开展联合执法、信息共享、预警应急等土壤污染防治工作，定期研究解决重大问题。 | 区发改委、区科委、区工信委、区财政局、区国土分局、区建委、区规划分局、区水务局、区农经委等参与，各街道、东丽开发区落实。 |
| 实施保障（三） 落实企业责任。 |  | 区环保局 | 有关企业要加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放。造成土壤污染的，应承担损害评估、治理与修复的法律责任。逐步建立土壤污染治理与修复企业行业自律机制。 | 区工信委参与，各街道、东丽开发区落实。 |
| 实施保障（四） 严格评估考核。 |  | 区环保局 | 实行目标责任制。分解落实目标任务，分年度对重点工作进行评估，2020年对本工作方案实施情况和各街道工作方案实施情况进行考核，评估和考核结果作为对领导班子和领导干部综合考核评价、自然资源资产离任审计的重要依据。 | 各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区财政局 | 审核结果作为相关土壤污染防治资金分配的重要参考依据。 | 区环保局参与，各街道、东丽开发区落实。 |
|  |  | 区环保局 | 评估结果较差或未通过考核的地区，提出限期整改意见，整改完成前，对有关地区实施建设项目环评限批；整改不到位的，约谈相关街道、开发区和相关部门负责人。对土壤环境问题突出、区域土壤环境质量明显下降、防治工作不力、群众反映强烈的地区，约谈相关街道、开发区和相关部门负责人。对失职渎职、弄虚作假的，区分情节轻重，予以通报、诫勉、责令公开道歉、组织调整和组织处理、纪律处分；对构成犯罪的，依法追究刑事责任，已经调离、提拔或者退休的，也要终身追究责任。 | 各街道、东丽开发区落实。 |