东丽政办〔2016〕29号附件

东丽区迎全运城市综合整治任务分工表

| 序号 | 类别 | 牵头部门 | 项目 | 内容 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 街景立面美化提升工程 | 市容园林委 | 编制规划导则 | 依据市规划局和市市容园林委对我区街容街景勘测定位，编制《东丽区街容街景提升改造规划》和建筑立面改造、第五立面整治、城市家具配置、户外广告设立、商业牌匾设置等导则规范。 | 区市容园林委、规划东丽分局 | 2016年底 |
|  |  |  | 整修建筑立面 | 对津塘路、跃进路、福山路、外环线、津北公路、津塘二线、津滨大道等7条道路和津塘公路5个轻轨站旁建筑立面进行整修。 | 区市容园林委、区房管局及属地街道（功能区） | 2017年4月底 |
|  |  |  | 提升环卫设施 | 加快体育中心、轻轨站点3座公厕的建设进度，力争在年内完成并投入使用。 | 区市容园林委 | 2016年底 |
|  |  |  |  | 以中心城区主干道路、公交车站为重点，继续做好更换安装果皮箱等工作，逐步完善环卫基础设施。 | 区市容园林委 | 2017年4月底 |
|  |  |  | 修饰城市家具 | 对辖区道路两侧座椅、报刊亭、轨道交通站口、公交候车亭、自行车存放处等周边城市家具以及各类显要位置的箱柜、标牌、线杆、护栏等进行更新配置、清洗油饰。 | 区市容园林委、区建委、区运管局、区执法局、交警东丽支队、电力东丽分公司、东丽广电公司、移动东丽分公司、联通东丽分公司、电信东丽分公司、邮政东丽分公司及所属街道（功能区） | 2017年4月底 |

东丽区迎全运城市综合整治任务分工表

| 序号 | 类别 | 牵头部门 | 项目 | 内容 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 净化亮化改造提升工程 | 市容园林委 综合执法局 | 开展环境卫生清整 | 持续开展“大清整、大清洗、大扫除”专项行动，对入市道路、主次干道、沿街底商、施工工地、村庄社区、结合部地区、场校周边、公路铁路沿线等地区进行环境卫生专项治理。 | 区市容园林委及属地街道（功能区） | 2016年底 |
|  |  |  |  |  |  | 2016年底 |
|  |  |  |  | 开展“治脏治乱治破”专项行动，清理楼顶空间，拆除违法搭建，清除各类垃圾杂物和卫生死角。 | 区市容园林委、区房管局、区执法局及所属街道（功能区） | 2016年底 |
|  |  |  |  | 推进机扫水洗全覆盖。 | 区市容园林委、区运管局及所属街道（功能区） | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  |  | 加强区域内执法用车、公务用车、公交出租运营车辆、环卫清扫清运车辆、工程运输车辆等专用车辆清洗清洁。 | 区市容园林委、区建委、区环保局、区运管局、区机关事务管理局 | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  | 打造整洁城市窗口 | 对全区境内的高速公路、国省道、铁路等道路沿线两侧及周边区域实施综合治理，拆除违章建筑、废弃建筑，拆除违法设置的广告牌匾，美化建筑设施，清除垃圾堆物。 | 区建委、区市容园林委、区运管局、区执法局、区公路局、规划东丽分局、国土东丽分局、交警东丽支队及所属街道（功能区） | 2017年4月 |
|  |  |  |  | 保持公交场站、机场、轨道交通站前等窗口单位环境整洁。 | 区市容园林委、区运管局及属地街道（功能区） | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  | 治理沿街门店脏乱 | 落实门前包保责任制，加强沿街门店、菜市场、早市夜市、商业街等环境治理力度，治理乱泼乱倒、乱堆乱放、乱贴乱画等违法行为。 | 区市容园林委、区商务委、区执法局及属地街道（功能区） | 2017年4月 |
|  |  |  |  | 加强违法小广告的治理。 | 区市容园林委、区执法局及属地街道（功能区） | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  |  | 规范沿街底商牌匾广告设置，清理各种违法悬吊挂物。 | 区市容园林委、区执法局及属地街道（功能区） | 2017年4月 |

东丽区迎全运城市综合整治任务分工表

| 序号 | 类别 | 牵头部门 | 项目 | 内容 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 净化亮化改造提升工程 | 市容园林委 综合执法局 | 抓好占路经营治理 | 加大执法巡查频次，集中治理全区特别是中心城区、比赛场所周边马路餐桌、摆摊设点等违法占路经营行为。 | 区执法局及属地街道（功能区） | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  |  | 疏堵结合，新建提升标准化菜市场，创建环境整洁菜市场。 | 区商务委及属地街道（功能区） | 2017年4月 |
|  |  |  | 搞好城市垃圾处理 | 强化生活垃圾处理，制定工作方案，推进社区垃圾源头分类，完善优化日清日运机制。 | 区市容园林委属地街道（功能区） | 2017年4月 |
|  |  |  |  | 继续推动东丽湖、新立新市镇和军粮城新市镇二期3座垃圾转运站建设。 | 区市容园林委 | 2017年4月 |
|  |  |  |  | 针对海河东路、津塘二线部分路段垃圾乱倒现象严重地区，增设垃圾桶等环卫设施，并做好日常清洁维护。 | 区市容园林委及属地街道（功能区） | 2016年底 |
|  |  |  | 美化社区村庄环境 | 全面整治社区和农村环境，全力解决综合服务和改善配套设施等问题，切实解决好农村水电气路建设、村容村貌整治、垃圾处理和综合服务等问题，提升美丽社区、清洁村庄的数量和质量。 | 区农经委、区市容园林委、区建委、区民政局、区水务局及属地街道（功能区） | 2017年4月 |
|  |  |  | 提升城市夜景灯光 | 研究制定全区重点区域灯光夜景和亮化工程，并抓紧实施。对津塘路、先锋路、跃进路3条道路两侧37栋公建外檐和东丽广场夜景灯光照明改造，提高夜间景观，扩大亮化范围和区域。 | 区市容园林委、区建委、规划东丽分局、电力东丽分公司及属地街道（功能区） | 2017年4月 |
|  |  |  |  | 补装补建道路缺失路灯，更换老化灯具，提升夜间照明和夜景灯光的效能和品位。 | 区市容园林委、区运管局、电力东丽分公司 | 2017年4月 |

东丽区迎全运城市综合整治任务分工表

| 序号 | 类别 | 牵头部门 | 项目 | 内容 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 里巷道路环境治理工程 | 建委 公路局 | 修复破损路面 | 实施跃进路、先锋路道路维修工作，道路总长度约为5公里。 | 区公路局 | 2016年底 |
|  |  |  | 整治里巷环境 | 各责任单位结合辖区实际，制定里巷环境综合治理工作计划，对所管辖区域影响市容环境的主干道岔口和里巷道路上的杂物、失能失效的照明设施、裸露地面等问题进行整治维修，实施建绿补绿。 | 区市容园林委、区执法局、区公路局、电力东丽分公司、及属地街道（功能区） | 2017年4月 |
|  |  |  | 提升社区环境 | 对提升改造后的张贵庄街、万新街、金钟街辖区内43个、204万平方米的成片旧楼区，按照“美丽社区”标准进行长效管理。 | 区建委、区市容园林委、区民政局、区房管局及属地街道（功能区） | 2017年4月 |
|  |  |  | 治理架空线缆 | 实施架空线缆入地，对主干道路、比赛场馆周边等重点地区废弃、破损、无主的各类线杆实施拔除。 | 区建委、电力东丽分公司 | 2017年4月 |
| 4 | 园林绿化建设提升工程 | 农经委 市容园林委 | 推进重点区域、公园、社区绿化建设 | 优化城市绿地布局，编制完善城市绿地系统规划，针对不同区域特点，重点对入市口道路、迎宾道路、主干道路及桥区的绿化实施提升改造，搞好批次搭配，进一步提升绿化美化效果，打造富有层次、色彩和季相变化的城市绿化景观，改善城市生态品质，营造大绿大美的城市形象。 | 区农经委、区市容园林委、区建委、区房管局、区公路局、规划东丽分局及属地街道（功能区） | 2017年4月 |
|  |  |  |  | 全区共确定绿化提升项目7项，其中道路绿化6项，桥区绿化1项，建设提升各类绿化面积196万平方米。 | 区市容园林委及属地街道（功能区） | 2016年底 |
|  |  |  |  | 结合美丽社区行动，增强城市绿地与体育健身功能。 | 区民政局、区体育局及属地街道（功能区） | 2017年4月 |
|  |  |  | 推进环外区域植树造林 | 完成今冬明春10969亩造林任务，目前各项任务已基本落实到地块，其中：外环调整线、津滨与蓟汕高速互通立交等两项工程已纳入11项市级重点造林工程，外环调整线造林3553亩，津滨与蓟汕高速互通立交造林930亩。 | 区市容园林委、区农经委及属地街道（功能区） | 2017年4月 |

东丽区迎全运城市综合整治任务分工表

| 序号 | 类别 | 牵头部门 | 项目 | 内容 |  | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 生态环境综合治理工程 | 环保局 | 推进水污染防治 | 加大水污染防治力度，推进地表水水质自动站的建设，加强废水直排企业及工业集聚区污水治理，完成黑臭水体的治理。2016年完成2条黑臭水体的治理，2017年完成剩余4条黑臭水体的治理。 |  | 区建委、区环保局、区水务局及属地街道（功能区） | 2017年4月 |
|  |  |  | 持续加强空气污染防治 | 严防严控扬尘污染 | 严格落实“五个百分之百”扬尘控制措施，强化堆场治理。 | 区建委、区环保局、区执法局及属地街道（功能区） | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  |  |  | 巡查监督全区易产生扬尘污染的18家工业企业落实防尘降污措施，实现全覆盖。 | 区环保局及属地街道（功能区） | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  |  | 严防严控机动车污染 | 实行施工机械准入制度。 | 区环保局、交警东丽支队 | 2017年4月 |
|  |  |  |  |  | 加提高机动车尾气监测效率，实现监测手段人防和技防相结合，并逐步向技防转变。 | 区环保局、区运管局、交警东丽支队 | 2017年4月 |
|  |  |  |  |  | 加大对加油站和油气库的监督力度。 | 区环保局、交警东丽支队 | 2017年4月 |
|  |  |  |  | 严防严控工业企业污染 | 严格落实《天津市清新空气行动方案》、《东丽区清新空气行动实施方案》，确保控煤、控尘、控制工业污染和控制新建项目污染落到实处。 | 区环保局 | 2017年4月 |
|  |  |  |  |  | 完成4家钢铁企业无组织排放升级改造、完成本区内挥发性有机物综合治理。 | 区环保局 | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  |  | 严防严控秸秆焚烧 | 发挥三级网格化管理效能，组织全区范围内秸秆禁燃大检查，确保不发生大面积或多点秸秆焚烧问题。 | 区农经委、区市容园林委、区环保局 | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  |  |  | 推动秸秆还田、农机具离田作业，确保全区现有的51648亩农作物秸秆综合利用率达到95%以上。 | 区农经委、国土东丽分局 | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |

东丽区迎全运城市综合整治任务分工表

| 序号 | 类别 | 牵头部门 | 项目 | 内容 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 道路交通秩序治理工程 | 运管局 交警东丽支队 | 配合推进在建交通设施周边环境治理 | 规范施工工地挡板、清洗设施，减少因施工对交通秩序及空气质量的影响。 | 区建委 | 2017年4月 |
|  |  |  | 提升改造交通设施 | 在跃进路、先锋路、海河东路、成林道路段全部安装中心隔离高护栏，在津塘二线体育局口设置临时交通信号灯，在海河东路皮划艇比赛场地和津塘二线东丽体育馆设置抓拍违法停车和压黄网格线电子警察、电子监控。 | 区建委、区运管局、交警东丽支队 | 2017年4月 |
|  |  |  | 加强道路交通管理 | 加大整顿交通秩序力度，以解决城市交通拥堵和整治超速超限超载违法运输为重点，优化交通组织，治理交通违法行为。加强道路秩序管理，重点治理违反禁止标线指示、驾乘人向车外抛洒物品等违法行为。加强道路交通设施的养护管理，及时清洗更换、油饰见新。对全运会比赛场馆周边、主干道路及其它重要区域开展违法停车专项治理，并结合比赛场地的赛事安排、观众流量等实际情况，协调交警东丽支队等相关部门，建设临时停车场，以满足全运会赛事需求。 | 区运管局、区执法局、规划东丽分局、交警东丽支队 | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
| 7 | 公共设施功能提升工程 | 运管局 消防东丽支队 | 提升改造公交设施 | 根据赛场周边公共交通状况，积极协调市公交集团、市公交四公司等部门，开通3条赛场公交专线，对津塘公路、先锋路、招远路、利津路沿线共63处公交站亭进行提升改造，加强公交站亭日常维护工作。做好公共自行车租赁系统的运营管理工作。 | 区建委、区运管局、交警东丽支队及属地街道（功能区） | 2017年4月 |
|  |  |  | 提升改造安全设施 | 完善比赛场所、公共区域等重点部位的应急、消防等安全设施，确保设施完好，能正常发挥效能。 | 交警东丽支队、消防东丽支队 | 2017年4月 |

东丽区迎全运城市综合整治任务分工表

| 序号 | 类别 | 牵头部门 | 项目 | 内容 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 食品安全综合治理工程 | 市场监管局 | 强化生产环节管控 | 加大对食品生产企业的监督检查力度，防止源头污染。 | 区农经委、区市场监管局及属地街道（功能区） | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  |  | 全力全时段依法依规开展对食品生产加工小作坊和食品摊贩的重点治理。 | 区市场监管局及属地街道（功能区） | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  | 强化流通环节管控 | 重点治理销售“三无”等无合法来源的食品、超过保质期食品等违法行为。强化食品运输管控，对全运会供应食品实行专人专车运送，从生产基地到宾馆饭店进行点对点运输，车辆全部实行GPS定位，确保全程可控。 | 区商务委、区市场监管局、区运管局、区安监局、交警东丽支队及属地街道（功能区） | 2017年4月 |
|  |  |  | 强化餐饮环节管控 | 开展餐饮服务行业大检查专项行动，重点检查全运会定点餐饮服务单位、场馆周边餐饮服务单位以及机场、旅游景点、学校、医院和其它可能有全运会代表光顾的区域内的餐饮服务单位。 | 区卫计委、区教育局、区市场监管局、区旅游局及属地街道（功能区） | 2016年底完成并保持全运会结束 |
| 9 | 水电气安全保障工程 | 建委 | 加强供水保障 | 全面检查供水管网, 严查供水安全防范措施是否到位，消除安全隐患，强化管网监控、抢修维护，营造安全稳定的用水服务环境。 | 区建委、区水务局 | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  | 加强供电保障 | 深入整改供电安全隐患，完成全区电网检修工作。对全运会场所内部供电设备进行更新完善，确保电力供应“设备零故障，工作零差错”。 | 区建委、电力东丽分公司 | 2016年底 |
|  |  |  | 加强用气保障 | 严格执行服务标准规范，加强用气入户安全检查。加大巡查燃气管网力度，大力开展燃气安全宣传。 | 区建委、区安监局 | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  |  | 细化完善应急预案，做好日常管理工作和应急演练，全力做好全运会期间气源保障工作。 | 区建委 | 2016年底完成并保持全运会结束 |
|  |  |  | 加强供热保障 | 严格执行供热设施安全管控规则和施工标准规范，加强锅炉及燃气配套设施的安全检查，加大管网巡视力度，强化燃煤使用管理，深入开展安全宣传，完善应急预案，做好日常管理工作和应急演练。 | 区建委 |  |

东丽区迎全运城市综合整治任务分工表

| 序号 | 类别 | 牵头部门 | 项目 | 内容 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 城市文明综合提升工程 | 文明办 | 提高城市文明程度 | 强化一个龙头宣传，社会主义核心价值观教育落细落小落实。 | 区委宣传部、区文明办、区教育局 | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  |  | 深化“中国梦”和爱东丽教育，引导群众更好的认知和认同经济社会发展取得的成果。 |  |  |
|  |  |  |  | 推进“七大全民行动”精品运作，强化“四德”教育，促进居民素质全面提升。 |  |  |
|  |  |  |  | 推动文明创建，指导推动各单位将创建工作精细化、系统化。 |  |  |
|  |  |  | 提高市民文明素质 | 以深化“我们的七大传统节日”主题活动为载体，通过公益广告宣传，进一步创新和发展活动形式，把社会主义核心价值观宣传融入群众生活。 | 区委宣传部、区文明办、区卫计委、区教育局、区民政局、区旅游局及属地街道（功能区） | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  |  | 选树一批先进典型，健全完善道德建设体系。 |  |  |
|  |  |  |  | 优化“道德讲堂”建设，以宣传“东丽好人”为主要内容，进社区、进机关、进学校开展先进事迹宣讲活动。 |  |  |
|  |  |  | 提升文明服务水平 | 以规范服务言行为重点，深入开展服务大提升活动。 | 区委宣传部、区文明办、区教育局及属地街道（功能区） | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  |  | 壮大志愿服务队伍，建立和完善志愿服务管理体系，推进学雷锋志愿服务队网格化建设。 |  | 2017年4月完成并保持至全运会结束 |

东丽区迎全运城市综合整治任务分工表

| 序号 | 类别 | 牵头部门 | 项目 | 内容 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 城市文明综合提升工程 | 文明办 | 提升文明服务水平 | 继续培育打造“周日大集”等志愿服务文化品牌，推进基层志愿服务项目化运作。 | 区委宣传部、区文明办及属地街道（功能区） | 2017年4月完成并保持至全运会结束 |
|  |  |  |  | 把东丽区学雷锋志愿服务指导中心建设为集身边好人展示、示范型心理健康辅导、道德总堂、五爱阵地等为一体的综合性服务中心。 |  |  |
|  |  |  | 加强文明服务管理 | 以创建全国文明城区为主线，深化“诚信东丽”教育活动。建立健全服务质量评价体系，及时反馈群众反映的问题。 | 区委宣传部、区文明办、区商务委、区农经委、区建委、区教育局、区体育局、区运管局、区市场监管局 | 2016年底前见成效，并实现常态化管理 |
|  |  |  |  | 落实“市民巡访团”巡查制度，发挥公众监督作用，大力推进文明服务、文明执法，构建守法和谐有秩序的公共秩序。 |  |  |
| 备注：涉及财政资金的工作任务，财政局为责任部门之一。 |  |  |  |  |  |  |